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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одржавање улица и путева
редни број 1.3.6/2017
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије број 86/2015),   Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-68/2017 од 06.03.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-69/2017 од 06.03.2017. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке радова – Одржавање улица и путева, редни број 1.3.6/2017
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Град Пирот


Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот


Интернет адреса Наручиоца: www.pirot.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 


Врста предмета: Радови
Предмет јавне набавке бр. 1.3.6/2017: Одржавање улица и путева, ОРН: 45233140 - Радови на путевима.


Број партија:
Предметна јавна набавка је обликована у 3 партије


Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.


Начин подношења понуде и рок:
Рок за подношење понуде је 06.04.2017. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Града Пирота, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 06.04.2017. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије) чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.3.6/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 06.04.2017. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда


Особа за контакт:
Славица Пејић
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Град Пирот.  

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка радова: Одржавање улица и путева.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Славица Пејић
Е - mail адреса: javnenabavke@pirot.rs

Број факса: 010-313-901.
Интернет страница: www.pirot.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.6/2017: Одржавање улица и путева, ОРН: 45233140 - Радови на путевима.
Процењена вредност јавне набавке: 23.333.333,00 динара без ПДВ-а
· Партија 1: 16.666.667,00 динара без ПДВ-а
· Партија 2: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 3: 4.166.666,00 динара без ПДВ-а
III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 
Врста, опис и количина радова дати су у опису радова који је саставни део понуде. Контрола извршења при извршењу набавке радова ће се спроводити преко овлашћеног лица Наручиоца, Градске управе Пирот.
IV   СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1: Редовно одржавање улица и локалних путева
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Чишћење наноса и осулина са 

коловоза са утоваром и одвозом на 

депонију до 10 km даљине. Обрачун 

по m

³ 

растреситог материјала-мерено 

у сандуку возила.

A) ручно

mі

5,00

Б) машински

mі

15,00

2

Поправка бетонираних тротоарских 

површина бетоном МB-30,дебљине до 

д=10цм.   Обрачун по m

³ 

уграђеног и 

однегованог бетона

mі

5,00

Поправка бетонских крила и зидова 

бетоном  МB-30, цена обухвата 

делимично рушење старог бетона,  са 

утоваром и одвозом на 10 км., 

справљање, транспорт и уград.бетона 

первибратором.   Обрачун по m

³ 

уграђеног и однегованог бетона

А) у једностраној оплати

mі

5,00

Б) у двостраној оплати

mі

5,00

4

Набавка материјала, превоз и зидање 

темеља и зидова са једним лицем, 

ломљеним каменом у цементном 

малтеру, са дерсовањем.

mі

5,00

ПРЕДМЕР РАДОВА НА РЕДОВНОМ ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКИХ УЛИЦА И 

OПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ПИРОТУ У 2017. ГОДИНИ

 А) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ

1.

3


[image: image3.wmf]Израда нових бетонских крила и 

зидова од бетона МВ-30. Обрачун по 

mі 

уграђеног и однегованог бетона:

А) у једностраној оплати

mі

5,00

Б) у двостраној оплати

mі

5,00

6

Набавка, испорука, сечење,савијање и 

уградња бетонског гвожђа до 

ø 12mm 

kg

100,00

7

Рушење старих ивичњака са утоваром 

и одвозом шута на депонију до 10 km. 

даљине.

m 

30,00

8

Демонтажа и поновна монтажа старих-

улеглих ивичњака на слоју бетона МB 

-15 d=10 cm. са фуговањем цементним 

малтером.

m 

30,00

5


[image: image4.wmf]Набавка, транспорт и монтажа нових 

бет.сивих ивичњака на мањим 

растојањима, на слоју бетона МB-15, 

d=10 cm. са фуговањем цементним 

малтером 

A) дим. 12 x 18 x  80

m 

30,00

Б) дим. 20 x  24 x  80

m 

30,00

10

Набавка,

транспорт

и

уградња

„ГАЈГЕР“

сливника,

са

повезивањем

на

постојећу

канализациону

мрежу

PVC

цевима

до

5

m

даљине.

У

цену

урачунати

ископ,утовар

и

одвоз

материјала

на

депонију

до

10

km

даљине,

затрпавање

и

сабијање

дрoбљеном

каменом

мешавином

0-

31.5 mm.

kom

2,00

11

Поправка бехатон плоча на 

тротоарима постојећим  (улеглим или 

демонтираним) плочама са фуговањем 

песком   

mІ

20,00

12

Ручно заливање пукотина на 

асф.коловозима и тротоарима врућом 

битуменс. масом ,,ФУГИЗОЛ” или 

одговарајућом

m 

200,00

Опсецање ивица ударних рупа и 

улегнућа d= 6 до 10 cm. са ископом 

опсеченог материјала, утоваром и 

одвозом на депонију до 10 км даљине

A) компресором са пнеум.пиштољем 

и прибором 

m 

800,00

B)  машином за опсецање

m 

200,00

14

Опсецање,ручно рушење и ископ 

умреженог испуцалог асфалта d= 6 до 

10 cm.пнеуматским пиштољем са 

утоваром и одвозом шута на депонију 

до 10 км. даљине 

mІ

400,00

9

13


[image: image5.wmf]15

Ручни ископ шљунковитог материјала 

d= 6 до 10 cm,  из  (већ опсечених) 

прекопа са утоваром и одвозом шута 

на депонију до 10 км. даљине

mІ

600,00

16

,Машинско скидање слоја старог 

асфалта d=3-6 cm, као припрема за 

крпљење глодалицом за асфалт,  са 

утоваром и одвозом материјала на 

депонију у Пироту даљине до 3 км. 

коју одреди инвеститор

mІ

800,00


[image: image6.wmf]Ручно крпљење ударних рупа, (d= 6 до 

10 cm у  уваљаном стању.) оштећења, 

деформација и прекопа на асф. 

коловозима и тротоарима у Пироту , 

са издувавањем компресором, 

додатним чишћењем и 

отпрашивањем, прскањем и 

премазивањем припремљених 

површина и ивица емулзијом у 

количини 0,3 – 0,5 kg/m2 асф. 

мешавинама од кречњачког агрегата, 

са ваљањем до потребне збијености. У 

цену урачунати справљање, транспорт 

и ручно уграђивање асфалтне масе, 

као и лабораторијско испитивање, на 

лицу места, узетих узорака

A) AB-8  

t

160,00

B)  AB-11

t

160,00

C) BNHS-16 

t

40,00

Справљање

асф.

масе,

транспорт

и

ручно

асфалтирање

мањих

површина

асфалтном

масом

од

кречњачког

агрегата,

дебљине

слоја

до

8

cm

у

уваљаном стању :

A) АВ-11, преко асфалтне подлоге са 

чишћењем, отпрашивањем и 

прскањем исте емулзијом у количини 

0,3-0,5 kg/cmІ.

t

15,00

Б) BNHS-16, преко већ припремљеног 

тампона.

t

15,00

18

17


[image: image7.wmf]Справљање асф. масе, транспорт и 

машинско асфалтирање мањих 

површина асфалтном масом од 

кречњачког агрегата, дебљине слоја 

до 8 cm:

А) АВ-11, преко асфалтне подлоге са 

чишћењем, отпрашивањем и 

прскањем исте емулзијом у количини 

0,3-0,5 kg/cmІ.

t

20,00

Б) BNHS-16, преко већ припремљеног 

тампона

t

25,00

Висинска корекција улеглих и 

надвишених постојећих металних 

рамова и поклопаца на коту асфалта, 

(до 10 cm. плус,минус) на улицама и 

тротоарима

A)  рам и поклопац шахти 

kom

10,00

B)  рам и решетка сливника 

kom

10,00

C) поклопац шибер вентила 

kom

10,00

19

20


[image: image8.wmf]Снимање

и

обележавање

терена

са

израдом

радних

цртежа

(ситуације,

подужни и попречни профили исл.).

А) Обрачун по дужном метру

m 

100,00

Б) Обрачун по квадратном метру

mІ

400,00

22

Ручни ископ ровова, темеља,  канала, 

одводних јаркова и корекција у 

материјалу III и IV категорије, са 

утоваром у камион и одвозом на 

депонију  до 10 km даљине.       

Обрачун по m

³ 

самониклог тла.              

mі

5,00

23

Машински ископ (10 % ручно 

дотеривање), ровова, темеља, канала, 

одводних јаркова,  и корекција у 

материјалу III и IV категорије, са 

утоваром и превозом материјала на 

депонију до 10 km. даљине Обрачун 

по m

³ 

самониклог тла

mі

15,00

24

Машински ископ, (10% ручно 

дотеривање), материјала III и IV 

категорије у широком откопу, са 

утоваром и превозом материјала на 

депонију до 10 км даљине. Обрачун 

по m

³ 

материјала у растреситом стању 

(мерено у товарном сандуку камиона).

mі

80,00

25

Планирање и ваљање постељице до 

потребне сабијености.

mІ

400,00

Ручна

допуна

пост.

тампона-

попуна

већих

улегнућа,

рупа

и

дефор.са

ваљањем

до

потреб.

сабијености.

Обрачун

по

m3

растреситог

материјала мерено у сандуку возила.

А) дробљеном каменом мешавином  0-

31,5mm, коју обезбеђује извођач

mі

10,00

Б )природним шљунком, кога 

обезбеђује извођач 

mі

10,00

В) струганом асфалтном масом, коју 

обезбеди инвеститор

mі

10,00

26

21
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Риљање и равнање постојећег тампона 

грејдером, са квашењем и ваљањем до 

потребне сабијености 

mІ

400,00

Набавка, утовар, превоз и уградња - 

допуна постојећег тампона, са 

машинским планирањем, квашењем и 

ваљањем до потребне сабијености. 

Обрачун по m

³ 

уграђеног материјала у 

растреситом стању, (мерено у 

товарном сандуку камиона) 

А)

Дробљеном

каменом

мешавином

0-

63 mm 

mі

80,00

Б)

Дробљеном

каменом

мешавином

0-

31,5 mm

mі

60,00

В) Природним речним шљунком

mі

60,00
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[image: image10.wmf]Утовар, превоз и уградња – допуна 

пост. тампона са маш. планирањем и 

ваљањем до потребне сабијености

. 

Обрачун по m

³ 

материјала у 

растреситом стању, (мерено у 

товарном сандуку камиона):

А)

Природним

брдским

шљунком,

из

налазишта

кога

обезбеђује

инвеститор

(у

цену

урачунати

и

машинску

припрему

за

утовар

-

ископ

и

прикупљање

брдског

материјала

у

налазишту и утовар)

mі

100,00

Б)

Струганом

асфалтном

масом,

коју

обезбеђује инвеститор

mі

80,00

30

Набавка

материјала,

израда

и

уградња

разних

простих

нетипских

браварских

елемената

са

заштитом

и

фарбањем

(ограде,мостовске

ограде,

гелендери

и

сл.)

kg

100,00

31

Ручно

крпљење

ударних

рупа

хладном

асфалтном

масом,

без

опсецања,

са

претходним

чишћењем,

отпрашивањем

и

прскањем

емулзијом,

са

ваљањем

вибро-ваљком

до 1,5о t тежине.  

kg

1.000,00

32

Поправка површина под ситном 

каменом коцком, (деформисане, 

демонтиране или где недостају), са 

фуговањем песком, са израдом ивичне 

траке од бетона MB-20, d=15 cm, 

ширине 15 cm. Ситну камену коцку 

обезбеђује инвеститиор, у цену 

урачунати само утовар коцке, превоз и 

истовар на градилишту). 

mІ

30,00

УКУПНО 
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[image: image11.wmf]РЕД. 

БР.

    ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД. 

МЕРЕ

КОЛИЧИ

НА

ЈЕД.ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

УКУПНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ом

1

Ручно кресање надвишене банкине, у 

слоју до  d=10 cm са одлагањем 

материјала у страну и планирањем 

истог.

mІ

100,00

2

Машинско кресање надвишене 

банкине  у слоју до d=10 cm грејдером 

90%, ручно 10% дотеривање, са 

одбацивањем материјала у страну

mІ

800,00

Б) ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ


[image: image12.wmf]3

Машинско чишћење надвишене 

банкине и берми, дебљине  преко 10 

cm, са утоваром и одвозом на 

депонију до 2km даљине. Обрачун по 

mі 

растреситог материјала мерено у 

товарном сандуку камиона.

mі

40,00

4

Допуна ниских банкина дробљеном 

каменом мешавином 0-31,5 mm, са 

планирањем и ваљањем до потребне 

сабијености, d=10 cm у сабијеном 

стању

mІ

100,00

5

Машинско кошење траве са банкина и 

косина (самоходном моторном 

косачицом и сл.)

mІ

4.000,00

6

Ручна сеча густог шибља (преко 

50ком/m

²), 

са слагањем на страну

mІ

1.000,00

Ручно кресање грања дрвећа које 

ометају саобраћај са слагањем на 

страну:

А) пречника до 30 cm,

ком

100,00

Б) пречника преко 30 cm

ком

30,00

8

Ручно чишћење наноса и осулина са 

коловоза, са одбацивањем материјала 

на стану. Обрачун по m

³ 

растреситог 

материјала.

mі

5,00

9

Машинско чишћење наноса и осулина 

са коловоза, са утоваром и одвозом на 

депонију до 2 km даљине. Обрачун по 

mі 

растреситог материјала мерено у 

товарном сандуку камиона.

mі

30,00

7


[image: image13.wmf]10

Набавка материјала, превоз и 

поправка зидова и крила од ломљеног 

камена са једним лицем у цементном 

малтеру са дерсовањем и делимичним 

рушењем старог зида. 

mі

4,00

11

Набавка материјала, превоз и зидање 

нових темеља и зидова са једним 

лицем, ломљеним каменом у 

цементном малтеру, са дерсовањем.

mі

6,00

Израда нових бетонских крила и 

зидова од бетона MB-30. Обрачун по 

mі  

уграђеног и однегованог бетона

А) у једностраној оплати

mі

10,00

Б) у двостраној оплати

mі

10,00

13

Набавка, испорука, сечење, савијање и 

уградња бетонског гвожђа до 

Ø 12 

mm.

kg

100,00

Ручно чишћење путних јаркова d=до 

20 cm са планирањем дна јарка

А) са одбацивањем материјала у 

страну

m 

200,00

Б) са превозом Р.К. до 20 m

m 

100,00

12

14


[image: image14.wmf]Ручно чишћење ригола и берми  од 

наноса у слоју до d=15 cm.

А) са одбацивањем материјала у 

страну 

m 

150,00

Б) са одвозом Р.К. до 20 m

m 

100,00

Ручни ископ ровова, темеља, канала, 

одводних јаркова и корекција у 

материјалу III и IV категорије. 

Обрачун по m

³ 

самониклог тла.

А) са одбацивањем материјала на 

страну до 3 m 

mі

5,00

Б) са утоваром у Р.К. и одвозом до 20 

m. 

mі

5,00

В)

са

утоваром

у

камион

и

одвозом

до

2 km даљине.

mі

10,00

Машински ископ (10 % ручно 

дотеривање), ровова, темеља, канала, 

одводних јаркова,  и корекција у 

материјалу III и IV категорије. 

Обрачун по m

³ 

самониклог тла.

А) са пребацивањем материјала на 

страну 

mі

20,00

Б)

са

утоваром

и

превозом

материјала

до 2 km. даљине 

mі

30,00

18

Машински утовар и одвоз материјала 

на депонију до 2 км даљине. Обрачун 

по m

³ 

растреситог материјала мереног 

у товарном сандуку камиона.

mі

60,00

Снимање

и

обележавање

терена

са

израдом

радних

цртежа,

(ситуације,

подужни, попречни профили исл.)

А) Обрачун по дужном метру

m

150,00

Б) Обрачун по квадратном метру

mІ

400,00

Машински ископ, (10% ручно 

дотеривање), материјала III и IV 

категорије у широком откопу: 

А) Са гурањем материјала у страну. 

Обрачун по m

³ 

самониклог тла.

mі

80,00

Б) Са утоваром и превозом материјала 

до 2 км даљине. Обрачун по m

³ 

материјала у растреситом стању 

(мерено у товарном сандуку камиона)

mі

80,00

21

Планирање

и

ваљање

постељице

до

потребне сабијености.

mІ

400,00

16

17

19

20

15


[image: image15.wmf]Ручна допуна тампона-попуна већих 

улегнућа, деформација и рупа са 

ваљањем до потребне сабијености, 

обрачун по m

³ 

у растреситом стању 

мерено у сандуку возила

А) дробљеном каменом мешавином 0-

31,5 mm, коју обезбеђује извођач.

mі

5,00

Б) природним шљунком, који 

обезбеђује извођач. 

mі

5,00

Ц) брдским шљунком, кога обезбеђује 

инвеститор.

mі

5,00

Д)  струганом асфалтном масом, коју 

обезбеђује инвеститор.

mі

5,00

22


[image: image16.wmf]23

Риљање и равнање постојећег тампона 

грејдером, са квашењем и ваљањем до 

потребне сабијености

mІ

800,00

Набавка, утовар, превоз и уградња - 

допуна постојећег тампона, са 

машинским планирањем, квашењем и 

ваљањем до потребне сабијености. 

Обрачун по m

³ 

уграђеног материјала у 

растреситом стању, (мерено у 

товарном сандуку камиона) 

А) Дробљеном каменом мешавином 0-

63 mm 

mі

80,00

Б) Дробљеном каменом мешавином 0-

31,5 mm

mі

40,00

В) Природним речним шљунком

mі

60,00

Утовар, превоз и уградња – допуна 

постојећег тампона са машинским 

планирањем и ваљањем до потребне 

сабијености. Обрачун по m

³ 

материјала у растреситом стању, 

(мерено у товарном сандуку камиона):

А) Природним брдским шљунком, из 

налазишта кога обезбеђује инвеститор 

(у цену урачунати и машинску 

припрему за утовар - ископ и 

прикупљање брдског материјала у 

налазишту)

mі

80,00

Б) Струганом асфалтном масом, коју 

обезбеђује инвеститор

mі

60,00

24

25


[image: image17.wmf]26

Набавка, превоз и  израда, 

(разастирање), ножице насипа од 

ломљеног камена крупноће 30-50 cm. 

Обрачун по  m

³ 

уграђеног материјала 

у растреситом стању (мерено у 

товарном сандуку возила).

mі

20,00

27

Ручно чишћење наноса из цевастих и 

плочастих пропуста, са утоваром у 

Р.К. и одвозом до 20m. Обрачун по m

³ 

очишћеног материјала мерено у 

пропусту.

mі

6,00


[image: image18.wmf]Израда пропуста од армираних 

бетонских цеви. У цену урачунати 

набавку, превоз и уградњу цеви на 

слоју песка d=10 cm, као и припрему 

терена, машински ископ, затрпавање 

тампонским материјалом са 

сабијањем.  

А) пресека 60 cm

m

5,00

Б) пресека 80 cm

m

5,00

В) пресека 100 cm

m

5,00

29

Израда дренаже од полуперфориране 

бетонске   цеви 

ø150mm 

на слоју 

бетона d=10cm MB-15, са 

затрпавањем природним шљунком

m

15,00

30

Израда дренаже од полуперфориране  

PVC цеви 

ø150mm 

на слоју бетона 

d=10cm MB-15, са затрпавањем 

природним шљунком

m

15,00

31

Поправка старе бетонске риголе 

бетоном MB-30, са претходним 

рушењем старе, оштећене риголе са 

одбацивањем шута на страну (уградња 

первибратором и нега бетона). 

Обрачун по m

³  

уграђеног и 

однегованог бетона.

mі

3,00

32.

Чишћење и испирање цевастих 

пропуста цистерном за воду са 

великим притиском. Цена по радном 

сату специјалне цистерне

h

4,00

33.

Ручно заливање праволинијских и 

тестерастих пукотина на асфалтном 

коловозу ширине 3-15mm и дубине до 

10cm врућом битуменском масом 

"FUGIZOL" или одговарајућом

m

500,00

34.

Опсецање ивица ударних рупа и 

улегнућа (d=6 до 8cm) компресором и 

пнеуматским пиштољем са прибором 

за опсецање, са ископом опсеченог 

материјала, утоваром и одвозом шута 

на депонију до 2 km даљине.

m

1.200,00

28


[image: image19.wmf]35

Опсецање, рушење-ископ умреженог-

испуцалог асфалта d=6-8 cm 

пнеуматским пиштољем,   са утоваром 

и одвозом шута на депонију до 2 km 

даљине.

mІ

200,00

36

Ручни ископ шљунковитог материјала 

из прекопа d=6 до 8 cm са утоваром и 

одвозом материјала на депонију до 2 

km даљине.

mІ

150,00


[image: image20.wmf]37

Машинско скидање слоја старог 

асфалта као припрема за крпљење 

глодалицом за асфалт , дебљина 

скинутог слоја 3-6 cm, са утоваром и 

превозом шута на депонију у Пироту 

коју одреди инвеститор

mІ

700,00


[image: image21.wmf]Ручно крпљење ударних рупа (d=6-10 

cm у уваљаном стању), оштећења, 

прекопа и деформација на асфалтним 

коловозима локалних путева општине 

Пирот, са издувавањем компресором, 

додатним чишћењем и 

отпрашивањем, прскањем и 

премазивањем припремљених 

површина и ивица емулзијом у 

количини 0,3-0,5kg/m

² 

асфалтним 

мешавинама од кречњачког агрегата 

са ваљањем до потребне сабијености. 

У цену урачунати справљање, 

транспорт и ручно уграђивање 

асфалтне масе, као и лабораторијско 

испитивање, на лицу места, узетих 

узорака. 

А) АB-8

t

240,00

Б) АB-11

t

200,00

Ц) BNHS-16

t

50,00

Справљање асфалтне масе, транспорт 

и ручно асфалтирање мањих 

површина асфалтном масом од 

кречњачког агрегата, дебљине слоја 

до 8 cm у уваљаном стању:

A) АВ-11, преко асфалтне подлоге са 

чишћењем, отпрашивањем и 

прскањем исте емулзијом у количини 

0,3-0,5 kg/mІ

t

20,00

Б) BNHS-16, преко већ припремљеног 

тампона

t

30,00

Справљање асфалтне масе, транспорт 

и машинско асфалтирање мањих 

површина асфалтном масом од 

кречњачког агрегата, дебљине слоја 

до 8 cm

А) АВ-11, преко асфалтне подлоге са 

чишћењем, отпрашивањем и 

прскањем исте емулзијом у количини 

0,3-0,5 kg/mІ

t

20,00

Б) BNHS-16, преко већ припремљеног 

тампона

t

30,00

41

Демонтажа оштећене сигурносне 

ограде за возила, са утоваром и 

одвозом на депонију у Пироту, коју 

одреди инвеститор. 

m

20,00

42

Демонтажа и поновна монтажа 

плашта сигурносне ограде за возила.

m

20,00

38

39

40


[image: image22.wmf]43

Демонтажа и поновна монтажа  

сигурносне ограде за возила (комплет 

са стубовима на 4  m, анкерованим у 

бетону и плаштом

m

20,00

44

Ручно постављање комплетно нове 

сигурносне ограде за возила са 

стубовима на 4 m, са косим 

завршетцима.

m

30,00

45

Рад радника путара на ненормираним 

пословима

h

10,00

46

Набавка материјала, израда и уградња 

разних простих нетипских браварских 

елемената са заштитом и  фарбањем 

(ограде,мостовске ограде, гелендери и 

сл.)

kg

100,00

47

Ефективни рад БУЛДОЗЕРА TG-110 

или сличног. У цену урачунати и 

селидбу машине камионом са 

нисконосећом приколицом.

h

6,00

48

Ефект. рад камиона кипера до 12t 

носивости

h

5,00

49

Ефективни рад СКИП-а са  утоварном 

и багерском кашиком

h

10,00

50

Ефект. рад полутеретног путарског 

камиона до 2t носивости

h

5,00

51

Еф. рад багера точкаша са радном 

корпом до 1m

³. 

У цену урачунати и 

селидбу машине камионом са 

нисконосећом приколицом.

h

6,00

52

Еф. рад утоваривача са радном 

корпом до 2,5 m

³ -ULT 160 

или сличан 

h

6,00

53

Ефективни рад тампонског вибро-

ваљка тежине 9-11 t. У цену урачунати 

и селидбу машине камионом са 

нисконосећом приколицом.

h

5,00

54

Ручно крпљење ударних рупа хладном 

асфалтном масом, без опсецања, са 

претходним чишћењем, 

отпрашивањем и прскањем 

емулзијом, са ваљањем вибро-ваљком 

до 1,5о t тежине.  

kg

1.000,00
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Израда Саобраћајног пројекта 

привремене саобраћајне 

сигнализације за летње редовно 

одржавање градских улица и 

општинских путева у Пироту. 

Пројекат треба да добије сагласност 

надлежног органа јединице локалне 

самоуправе за послове саобраћаја 

(члан 154.Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима , Сл.гласник 

РС бр.41/09; 53/10; 101/11; 32/13- 

одлука УС; 55/14; 96/16-др.закон и 

9/16 – одлука УС). У цену су 

урачунати и трошкови вршења 

техничке контроле пројекта.

ком.

1,00

УКУПНО

НАПОМЕНА:  

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а









ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

А) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ





Количине у предмеру су дате оријентационо по врсти материјала и грађевинске механизације. Избор 

грађевинске механизације и степен њеног ангажовања, као и количине материјала из овог предмера су 

искључиво право Наручиоца, односно надзорног органа у зависности од потреба на терену. 

ПДВ





УКУПНО СА ПДВ-ом





Б) ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ






ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТА 
ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 
У ЗОНИ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПИРОТА
У складу са Првилником о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова ("Сл.гласник РС", број 134/2014), Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Сл.гласник РС", број 134/2014), Техничким препорукама за означавање радова на путу (издање Савезног завода за стандардизацију, 1992.година), Приручником за пројектовање путева у РС, Књига 6. Саобраћајна сигнализација  и опрема, Поглавље 6.1 и стандардима SRPS, пројектовати привремену саобраћајну сигнализацију и опрему за следеће типске ситуације редовног одржавања општинских путева и улица:
РАДИЛИШТА НА ГРАДСКИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА
1. Радилишта на тротоару
1.1. Извођење радова са делимичним затварањем тротоара;
1.2. Извођење радова са потпуним затварањем тротоара и отварањем нужног пролаза за пешаке;
1.3. Извођење радова са потпуним затварањем тротоара и скретањем пешачког саобраћаја;
1.4. Извођење радова са потпуним затварањем тротоара и скретањем пешачког саобраћаја са обележавањем пешачког прелаза.

2. Мала радилишта на коловозу
Извођење радова на малим радилиштима са минималним сужењем коловоза или тротоара које не омета одвијање саобраћаја или пешака;
Извођење радова на малим радилиштима на коловозу или тротоару у функцији радова на одржавању или краткотрајном отклањању сметњи - деоница са више малих радилишта.

Радилишта на местима сужења, делимичног и потпуног затварања коловоза
1. Извођење радова на коловозу са делимичним затварањем коловоза када није могуће одвијање двосмерног саобраћаја - неизменично пропуштање саобраћаја помоћу саобраћајних знакова;
2. Извођење радова на коловозу са делимичним затварањем коловоза када није могуће одвијање двосмерног саобраћаја - неизменично пропуштање саобраћаја помоћу светлосних сигнала - семафора;
3. Извођење радова на коловозу са делимичним затварањем коловоза када није могуће одвијање двосмерног саобраћаја - неизменично пропуштање саобраћаја помоћу обучених радника са заставицама;
4. Извођење радова на градској саобраћајници са три саобраћајне траке и радовима у средњој саобраћајној траци;
5. Извођење радова на градској саобраћајници са две коловозне траке, са потпуним затварањем једне коловозне траке и скретањем саобраћаја на слободну коловозну траку;
6. Извођење радова на коловозу са делимичним затварањем коловоза и скретањем једног смера саобраћаја;
7. Извођење радова на коловозу са потпуним затварањем коловоза и скретањем саобраћаја;
8. Извођење радова на коловозу са потпуним затварањем коловоза без успостављања обилажења;
9. Извођење радова на коловозу у раскрсницама са обезбеђењем одвијања двосмерног саобраћаја обиласком око радилишта.

Напомена: 
У оквиру претходно дефинисаних типских ситуација, посебно обрадити ситуације са дозвољеним паркирањем возила на коловозу или тротоару.
РАДИЛИШТА НА ПУТЕВИМА ВАН НАСЕЉА
1. Извођење радова на радилиштима у путном земљишту која не залазе у коловоз пута;
2. Извођење радова на радилиштима која залазе у коловоз пута при чему је оогућен двосмерни саобраћај на слободном делу коловозa;
3. Извођење радова на радилиштима (грађевински објекти, попречни прелази инсталација) која залазе у коловоз пута са неизменичним пропуштањем саобраћаја помоћу саобраћајних знакова;
4. Извођење радова на радилиштима (грађевински објекти, попречни прелази инсталација) која залазе у коловоз пута са неизменичним пропуштањем саобраћаја помоћу семафора;
5. Извођење радова на радилиштима (грађевински објекти, попречни прелази инсталација) која залазе у коловоз пута са неизменичним пропуштањем саобраћаја ручно са заставицама;
6. Извођење радова на радилиштима на коловозу са потпуним затварањем коловоза и скретањем саобраћаја;
7. Извођење радова на радилиштима на коловозу са потпуним затварањем коловоза без успостављања обилажења;
8. Извођење радова на радилиштима (грађевински објекти) на коловозу са више саобраћајних трака са обезбеђењем одвијања двосмерног саобраћаја обиласком око радилишта;
9. Извођење радова на изградњи подземне мреже која се води паралелно са трасом пута у дужини до 300м;
10. Извођење радова на изградњи подземне мреже која се води паралелно са трасом пута у дужини од 300-1000м;
11. Извођење радова на изградњи подземне мреже која се води паралелно са трасом пута у дужини преко 1000м;
12. Извођење радова на обележавањеу разделне линије на коловозу.

У складу са чланом 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС) и чланом 3. Правилника о саобраћајној сигнализацији (,,Службени гласник РС“, бр.134/2014), Саобраћајни пројекат на основу којег се поставља привремена саобраћајна сигнализација и опрема мора да садржи: 
1. општа документација у складу са прописима;
1. Решење о одређивању одговорног пројектанта;
2. Изјава одговорног пројектанта;
2. пројектни задатак оверен печатом и потписом од инвеститора;
3. технички извештај; 
4. предмер и предрачун саобраћајне сигнализације;
5. техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације;
6. прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине које се односе на пројекат; 
7. графички део пројекта;
8. детаље саобраћајне сигнализације.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1. Пројектант је обавезан да се при изради пројекта придржава регулативе која се односи на предметну област (закони, правилници, стандарди, техничка упутства и сл.), као и предметног пројектног задатка;
2. Пројекат је обавезан да у току израде пројекта сарађује са представницима инвеститора;
3. Пројекте потписује и оверава одговорни пројектант са лиценцом број 370;
4. Пројектант је обавезан да обезбеди техничу контролу саобраћајног пројекта.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Пројектна документација се израђује и испоручује у 4 (четири) штампана примерка и на CD у елeктронској “едит”-абилној форми;
2. текстуални део документације у формату “*.doc” („Word“) или у формату “*.pdf” (Adobe Reader). Предмер и предрачун саобраћајне сигнализације и опреме испоручити као засебан фајл, на истом CD-у, формата “*.xls” (Excel);

3. графички део документације у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ;
4. димензије свеске морају бити А4 формата (спирала, регистаратор, тврд повез и сл.) и сваки примерак мора бити увезан јемствеником. Цртеже урадити на формату А4 или А3, а ако је потребно и већем, све у складу са размером цртежа;
5. Извршилац је у обавези да пре коначне верзије сачини верзију пројекта у виду предлога и преда надлежном органу за послове саобраћаја Градске управе Пирот на сагласност. 

Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Партија 2: Ургентно одржавање путева
[image: image24.wmf]РЕД. 

БР.

    ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД. 

МЕРЕ

КОЛИЧИН

А

ЈЕД.ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

УКУПНА 

ЦЕНА СА ПДВ-

ом

1

Рад радника путара на хитним и 

ненормираним пословима

h

50,00

2

Ручно-превентивно крпљење 

ударних рупа на асфалтним 

коловозима, хладном асфалтном 

масом, без опсецања, са 

претходним чишћењем, 

отпрашивањем и прскањем 

емулзијом, са ваљањем вибро-

ваљком до 1,5о t   тежине.   

kg

1.000,00

3

Набавка материјала, израда и 

уградња простих-нетипских 

браварских елемената, са 

заштитом и фарбањем, (разне 

ограде, мостовске ограде, 

гелендери и сл.).

kg

200,00

4

Ефективни рад булдозера TG-

110, или сличног. 

h

10,00

5

Ефективни рад камиона кипера 

до 12 t носивости.

h

10,00

6

Ефективни рад камиона кипера 

до 25t носивости

h

10,00

7

Ефективни рад СКИП-а, са 

багерском и утоварном кашиком

h

33,00

8

Ефективни рад СКИП-а, са 

хидрауличним чекићем. 

h

10,00

9

Ефективни рад компресора, 

капацитета 6 m

³/min, 

са прибором 

за бушење, разбијање и опсецање

h

10,00

10

Ефективни рад машинице за 

сечење асфалта.

h

8,00

ПРЕДМЕР  РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ 

УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ПИРОТУ У 2017. ГОДИНИ

A. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У ПИРОТУ
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Ефективни рад полутеретног, 

путарског возила до 2 t   

носивости

h

10,00

12

Ефективни рад малог-путарског 

вибро-ваљка до 2 t  тежине

h

10,00


[image: image26.wmf]13

Ефективни рад тампонског вибро-

ваљка тежине 9-11 t

h

10,00

14

Ефективни рад вибро-плоче за 

сабијање материјала у рововима

h

20,00

15

Ефективни рад багера точкаша, 

са радном корпом до 1 m

³

h

10,00

16

Ефективни рад утоваривача, са 

радном корпом до 2,5 m

³ (ULT-

160 и сличан) 

h

10,00

17

Ефективни рад камиона од 25 t са 

нисконосећом приколицом на 

селидби машина

h

5,00

РЕД. 

БР.

    ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД. 

МЕРЕ

КОЛИЧИН

А

ЈЕД.ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА 

СА ПДВ-ом

УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а

УКУПНА 

ЦЕНА СА ПДВ-

ом

1

Рад радника путара на хитним и 

ненормираним пословима

h

100,00

2

Ручно-превентивно крпљење 

ударних рупа на асфалтним 

коловозима, хладном асфалтном 

масом, без опсецања, са 

претходним чишћењем, 

отпрашивањем и прскањем 

емулзијом, са ваљањем вибро-

ваљком до 1,5о t тежине.   

kg

2.000,00

3

Набавка материјала, израда и 

уградња разних простих 

нетипских браварских елемената 

са заштитом и  фарбањем 

(ограде,мостовске ограде, 

гелендери и сл.)

kg

300,00

4

Набавка, утовар, превоз и 

уградња речног природног 

шљунка са ваљањем до потребне 

сабијености. Обрачун по m

³ 

уграђеног материјала у 

растреситом стању, (мерено у 

товарном сандуку камиона) 

mі

50,00

УКУПНО

Б. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ  ПУТЕВА
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Утовар, превоз и уградња 

брдског природног шљунка из 

налазишта које обезбеђује 

инвеститор , са ваљањем до 

потребне сабијености. У цену 

урачунати и машинску припрему 

за утовар ( ископ и прикупљање 

брдског материјала у налазишту). 

Обрачун по m

³ 

уграђеног 

материјала у растреситом стању, 

(мерено у товарном сандуку 

камиона) 

mі

50,00

6

Набавка, превоз и  израда, 

(разастирање), ножице насипа од 

ломљеног камена крупноће 30-50 

cm. Обрачун по  m

³ 

уграђеног 

материјала у растреситом стању 

(мерено у товарном сандуку 

возила).

mі

30,00

7

Ефективни рад БУЛДОЗЕРА TG-

110 или сличног

h

40,00

8

Ефективни рад БУЛДОЗЕРА ТG-

140 или сличног

h

30,00

9

Ефект. рад камиона кипера до 12t 

носивости

h

10,00

10

Ефективни рад камиона кипера 

до 25t носивости

h

10,00

11

Ефективни рад СКИП-а са  

утоварном и багерском кашиком

h

44,00

12

Ефективни рад СКИП-а са 

хидрауличним чекићем

h

10,00

13

Ефективни рад компресора 

6mі/min 

са прибором за бушење и 

разбијање и опсецање.

h

10,00
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Ефективни рад машинице за 

сечење асфалта

h

6,00

15

Ефект. рад полутеретног 

путарског камиона до 2t 

носивости

h

10,00

16

Ефективни рад малог-путарског 

вибро-ваљка до 2 t  тежине

h

10,00

17

Ефективни рад тампонског вибро-

ваљка тежине 9-11 t

h

10,00

18

Еф. рад вибро плоче за ровове

h

10,00

19

Еф. рад багера точкаша са 

радном корпом до 1m

³

h

12,00
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Еф. рад багера гусеничара   са 

радном корпом до1,5m

³

h

11,00

21

Еф. рад утоваривача са радном 

корпом до 2,5 m

³ -ULT 160 

или 

сличан 

h

15,00

22

Ефективни рад камиона од 25 t са 

нисконосећом приколицом, на 

селидби машина

h

5,00

НАПОМЕНЕ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом





1. Количине у предмеру су дате оријентационо по врсти материјала и грађевинске механизације. Избор 

грађевинске механизације и степен њеног ангажовања, као и количине материјала из овог предмера су 

искључиво право Наручиоца, односно надзорног органа у зависности од потреба на терену. 

2. Извођач је у обавези да на налог надзорног органа реагује тренутно, а најкасније у року од  24 часа 

од када му је налог упућен.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а





ПДВ





А) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ





Б) ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ





УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ПИРОТУ У 2017. ГОДИНИ





ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Партија 3: Одржавање некатегорисаних путева
	ПРЕДМЕР РАДОВА НА РЕДОВНОМ ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ПИРОТУ У 2017. ГОДИНИ 

	РЕД. БР.
	    ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
	ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом
	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

	1
	Ручна сеча густог шибља, преко 50 ком/m², са слагањем на страну
	m²
	1.000,00
	 
	 
	 
	 

	2
	Ручна сеча дрвећа,  са вађењем пањева ровокопачем и одлагањем на страну
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A) пречника до 50 cm
	ком
	20,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) пречника преко 50 cm
	ком
	5,00
	 
	 
	 
	 

	3
	Ручно кресање грања дрвећа које омета саобраћај,  са слагањем на страну
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A) пречника до 30 cm
	ком
	50,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) пречника преко 30 cm
	ком
	30,00
	 
	 
	 
	 

	4
	Машинско чишћење наноса и осулина. Обрачун по m³ у растреситом стању.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) са одбацивањем материјала у страну
	m³
	50,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) са утоваром и превозом материјала до 2 км. даљине
	m³
	50,00
	 
	 
	 
	 

	5
	Набавка материјала, превоз и зидање темеља и зидова са једним лицем, ломљеним каменом у цементном малтеру, са дерсовањем.
	m³
	10,00
	 
	 
	 
	 

	6
	Израда нових бетонских крила и зидова од бетона MB-30. Обрачун по m³  уграђеног и однегованог бетона
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) у једностраној оплати
	m³
	5,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) у двостраној оплати
	m³
	5,00
	 
	 
	 
	 

	7
	Набавка, испорука, сечење, савијање и уградња бетонског гвожђа до Ø 12 mm
	kg
	100,00
	 
	 
	 
	 

	8
	Ручни ископ ровова, темеља, канала, одводних јаркова и корекција у материјалу III и IV категорије. Обрачун по m³ самониклог тла.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) са одбацивањем материјала на страну до 3 m 
	m³
	5,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) са утоваром у Р.К. и одвозом до 20 m. 
	m³
	5,00
	 
	 
	 
	 

	
	В) са утоваром у камион и одвозом до 2 km даљине.
	m³
	5,00
	 
	 
	 
	 

	9
	Машински ископ (10 % ручно дотеривање), ровова, темеља, канала, одводних јаркова,  и корекција у материјалу III и IV категорије. Обрачун по m³ самониклог тла.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) са пребацивањем материјала на страну 
	m³
	50,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) са утоваром и превозом материјала до 2 km. даљине 
	m³
	50,00
	 
	 
	 
	 

	10
	Машински ископ, (10 % ручно дотеривање), материјала III и IV категорије у широком откопу
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) Са гурањем материјала у страну. Обрачун по m³ самониклог тла
	m³
	50,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) Са утоваром и превозом материјала до 2 km даљине. Обрачун по m³ материјала у растреситом стању (мерено у товарном сандуку камиона)
	m³
	50,00
	 
	 
	 
	 

	11
	Планирање и ваљање постељице до потребне сабијености
	m²
	2.000,00
	 
	 
	 
	 

	12
	Израда пропуста од армираних бетонских цеви. У цену урачунати набавку, превоз и уградњу цеви на слоју песка d=10 cm, као и припрему терена, машински ископ, затрпавање тампонским материјалом са сабијањем.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) пресека 60 cm
	m
	6,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) пресека 80 cm
	m
	6,00
	 
	 
	 
	 

	
	В) пресека 100 cm
	m
	6,00
	 
	 
	 
	 

	13
	Набавка, превоз и  израда, (разастирање), ножице насипа од ломљеног камена крупноће 30-50 cm. Обрачун по  m³ уграђеног материјала у растреситом стању (мерено у товарном сандуку возила).
	m³
	30,00
	 
	 
	 
	 

	14
	Машинско риљање и планирање постојећег тампона (булдозером или грејдером), са квашењем и ваљањем до потребне сабијености.   
	m²
	3.000,00
	 
	 
	 
	 

	15
	Набавка, утовар, превоз и уградња - допуна постојећег тампона, са машинским планирањем, квашењем и ваљањем до потребне сабијености. Обрачун по m³ уграђеног материјала у растреситом стању, (мерено у товарном сандуку камиона) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) Дробљеном каменом мешавином 0-63 mm 
	m³
	100,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) Дробљеном каменом мешавином 0-31,5 mm
	m³
	100,00
	 
	 
	 
	 

	
	В) Природним речним шљунком
	m³
	300,00
	 
	 
	 
	 

	16
	Утовар, превоз и уградња – допуна постојећег тампона са машинским планирањем и ваљањем до потребне сабијености.Обрачун по m³ уграђеног материјала у растреситом стању, (мерено у товарном сандуку камиона) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	А) Природним брдским шљунком, из налазишта кога обезбеђује инвеститор (у цену урачунати и машинску припрему за утовар - ископ и прикупљање брдског материјала у налазишту)
	m³
	500,00
	 
	 
	 
	 

	
	Б) Струганом асфалтном масом, коју обезбеђује инвеститор
	m³
	100,00
	 
	 
	 
	 

	17
	Рад радника-путара, (уз машину), на ненормираним пословима
	h
	30,00
	 
	 
	 
	 

	18
	Ефективни рад булдозера TG-110 или сличног (у цену урачунати и селидбу машине камионом са нисконосећом приколоцом)
	h
	20,00
	 
	 
	 
	 

	19
	Ефект. рад камиона кипера до 12t носивости
	h
	20,00
	 
	 
	 
	 

	20
	Ефективни рад СКИП-а са  утоварном и багерском кашиком
	h
	30,00
	 
	 
	 
	 

	21
	Еф. рад утоваривача са радном корпом до 2,5 m³ -ULT 160 или сличан 
	h
	10,00
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ПИРОТУ У 2017. ГОДИНИ

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
	 

	ПДВ
	 

	УКУПНО СА ПДВ-ом
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НАПОМЕНА:  
	
	
	
	
	
	

	
	Количине у предмеру су дате оријентационо по врсти материјала и грађевинске механизације. Избор грађевинске механизације и степен њеног ангажовања, као и количине материјала из овог предмера су искључиво право Наручиоца, односно надзорног органа у зависности од потреба на терену. 


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.  

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

Напомена: Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда .

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за приврдне регистре може да у Изјави на страни 34/62 конкурсне документације наведе да је уписано у регистар понуђача и тада није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА
1. Кадровски капацитет:
Услов: Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: 
- једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 410 или 412 или 415 или 418, који ће решењем бити именован за одговорног ивођача радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку; 
- минимално 5 радника који ће бити ангажовани на реализацији уговора о предметној јавној набавци
Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Копију лиценце са потврдом ИКС да је иста важећа. 

- Изјаву понуђача о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова.

- Списак радника који ће бити ангажовани на извршењу радова предметне јавне набавке и за исте уговоре о раду и образац М, односно уговоре о радном ангажовању који садрже и послове који су предмет ове јавне набавке. 

2. Пословни капацитет (само за партију 1):

Услов: Да понуђач поседује стручне референце да је самостално или као водећи партнер у заједничкој понуди извршио послове који су предмет ове јавне набавке у протекле 3 године у износу од 16.666.667,00 динара без ПДВ-а.
Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица:
Списак изведених радова који су предмет ове јавне набавке, са потврдама издатим од стране наручилаца.
3. Технички капацитет:
Услов: Да понуђач располаже следећом техничком опремљеношћу: 
· За партију 1:
· Грађевински компресор са прибором за опсецање
ком 1

· вибро ваљак за асфалтирање



ком 1

· финишер за асфалтирање са гарнитуром ваљака (гумени глатки) 
ком 1

· глодалица за асфалт





ком 1

· универзална машина са багерском и утоварном кашиком

ком 1

· возило за превоз асфалтне масе са азбестном церадом

ком 1

· За паритије 2 и 3:

- булдозер мин 110 КС 
ком 1 

- камион кипер 

ком 1 

- универзална машина са утоварном и багерском кашиком 
ком 1 

- вибро ваљак 

ком 1 

- багер 


ком 1 

- утоваривач
 

ком 1
Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица:
- Изјаву о расположивости техничке опреме као и печатом понуђача оверену копију пописне листе на дан 31.12.2016. год. (само за тражени технички капацитет), или уговор о закупу ако је опрема закупљена, уговор о лизингу ако је опрема узета на лизинг или фактуру ако је опрема набављена у 2017. години.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Понуђач не може да тражи аванс.
Начин плаћања: По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач дужан је да истовремено са потписивањем уговора наручиоцу преда следећу меницу:
1. За извршење уговорне обавезе: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за извршење уговорне обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 
Предметна меница за извршење уговорне обавезе активираће се у случају да понуђач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Изабрани понуђач дужан је да приликом примопредаје радова наручиоцу преда следећу меницу:
2. За отклањање недостатака у гарантном року: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року, активираће се у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.  

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 


Корисник: Град Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку радова: Одржавање улица и путева, као обезбеђење за извршење уговорне обавезе.

Овлашћујемо Град Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ____________________

(_______________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:



              Потпис овлашћеног лица
____________




   _____________________
На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 


Корисник: Град Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку радова: Одржавање улица и путева, као обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Град Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ____________________

(_______________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:



              Потпис овлашћеног лица
____________




   _____________________
ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је ____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год.

Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.
Место:_____________                                                
_______________







            
име и презиме овлашћеног лица 

Датум:_____________                           М.П.                
_______________                                                        









    
 потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима или као члан групе понуђача, уколико су подизвођачи или чланови групе понуђача уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, понуђач је у обавези да потпише Изјаву, као и сваки подизвођач или сваки од чланова у групи понуђача који су уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.3.6/2017, набавка радова: Одржавање улица и путева, чији је наручилац Град Пирот, у својству понуђача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке мале вредности.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









           потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У Ј.Н. БР. 1.3.6/2017
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач/и радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на одржавању улица и путева, ЈН бр. 1.3.6/2017
	РБ
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача
	Основ ангажовања

1 запослен код извођача

2 ангажован уговором

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Напомене:
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла. 
Напомена: Последњу колону попунити тако што се за запослене уноси број 1, а за ангазовање уговором број 2.
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

________________________________________________________________

Назив понуђача 

________________________________________________________________

Адреса
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничком опремом траженом конкурсном документацијом и то: 
1.   _____________________________________ ком ____________________ 
2.   _____________________________________ ком ____________________
3.   _____________________________________ ком ____________________
4.   _____________________________________ ком ____________________
5.   _____________________________________ ком ____________________
6.   _____________________________________ ком ____________________
7.   _____________________________________ ком ____________________
8.   _____________________________________ ком ____________________
9.   _____________________________________ ком ____________________
10. _____________________________________ ком ____________________ 
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет јавне набавке. 
Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Напомене:
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

VI      УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена
Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број ____ , ___________________________ (уписати назив патрије) чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.3.6/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Уколико понуђач подноси понуде за више партија, обавезан је да понуде за сваку партију посебно упакује у посебне коверте.
3. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуде је 06.04.2017. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Града Пирота, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 06.04.2017. године без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије) чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.3.6/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Уколико понуђач подноси понуде за више партија, обавезан је да понуде за сваку партију посебно упакује у посебне коверте.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 Понуда мора да садржи:
- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке 
- попуњен образац понуде

- попуњену спецификацију понуде

- попуњен образац трошкова припреме понуде

- попуњен образац изјаве о независној понуди

- оверен и попуњен модел уговора.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачии листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
Коверту са понудом упаковати и доставити на адресу:
Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда извршиће се дана 06.04.2017. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

5. Партије

Јавна набавка је организована у 3 партије:
· Партија 1: Редовно одржавање улица и локалних путева
· Партија 2: Ургентно одржавање путева
· Партија 3: Одржавање некатегорисаних путева
6. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде се мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба најкасније до 06.04.2017. до 12.00 часова доставити на адресу: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот:

 „Измена понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.6/2017 Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Допуна понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.6/2017 Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Опозив понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.6/2017 Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  


8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
   Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
9. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. Заједничка понуда
 Понуду може поднети група понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

Понуђач не може да тражи аванс.
Начин плаћања: По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Минимални рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.    

12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност.
У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

  13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Није предвиђено

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.


16.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и преузимање конкурсне документације
1.  Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде понуђач може тражити у писаном облику најкасније до 03.04.2017. године путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем поште или на факс 010-313-901, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана). Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико се питање у вези појашњења конкурсне документације постави после истека рока, 03.04.2017. године (до краја радног дана), Наручилац није дужан да на такво питање одговори.

2. Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.
3. Преузимање конкурсне документације је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана), без надокнаде трошкова.

4. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

5. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), редни број 1.3.6/2017“.

6. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

7. По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
8. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци
Није предвиђено


19.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка 
            Није предмет јавне набавке.

20. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену и једнак рок за извођење радова, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
   
22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).

23. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
     
 Није предвиђено.


24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио.


 Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

3. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

4. износ таксе: 120.000,00 динара

5. број рачуна: 840-30678845-06

6. шифра плаћања: 153 или 253

7. позив на број: 1.3.6/2017
8. сврха: ЗЗП; Град Пирот; 1.3.6/2017
9. корисник: буџет Републике Србије

10. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе

11. потпис овлашћеног лица банке

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 (пет) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

VII                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), редни број 1.3.6/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице)
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адрса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију број __: ___________________________ (уписати назив патрије), редни број 1.3.6/2017.
	Укупна цена без ПДВ-а (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Износ ПДВ-а (уписати)
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
(Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Начин и услови плаћања:
	По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације

	Рок важења понуде: (уписати)
	

	Рок за извођење радова: (уписати)
	

	Гарантни период: (уписати)
	

	Место реализације:
	Према предмеру и предрачуну

	Начин давања понуде:

(заокружити)
	А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        
             потпис
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: _______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









             потпис  
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

           IX         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________, (навести назив понуђача) даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Одржавање улица и путева, обликована по партијама, редни број 1.3.6/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        


           потпис
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

X
МОДЕЛ УГОВОРА
o набавци радова на одржавању улица и путева
Уговорне стране:
1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа Начелник градске управе Пирот Драган Станковић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _________________________________, место ______________, ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________, 
(заокружити и попунити)
a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке радова, редни број 1.3.6/2017 – Одржавање улица и путева, обликована по партијама, за партију бр. ___: _______________________________________________, (написати за коју партију подносите понуду). Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према понуди број ____________ од ________ 2017. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. уговора износи укупно _____________________ динара без ПДВ, износ ПДВ-а __________ динара, што укупно износи _______________ динара са ПДВ, а добијена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача број _________________ од _________ 2017. године. Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу. Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача. Количине из предмера су дате оријентационо по врсти материјала и грађевинске механизације и нису обавезујуће ни за једну уговорну страну. Избор грађевинске механизације и степен њеног ангажовања као и количине материјала из овог предмера су изскључиво право Наручиоца, односно надзорног органа у зависности од потреба на терену. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор. 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4.

Уговор се закључује на период до 31.12.2017. године. 

Члан 5.

Предмет, врсту и рок завршетка радова одређује Наручилац, односно надзорни орган, налогом који у писаном облику доставља Извођачу уписом у грађевински дневник. Да би се кренуло у реализацију уговорених радова потребно је да Извођач испуни следеће услове: 

- да достави Наручиоцу соло бланко меницу за извршење уговорне обавезе. 

- да достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођеча радова. 
(само за партије 1 и 3) Датум увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику за сваки налог посебно. 
(само за партије 1 и 3) Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао. 
(само за партију 2) Извођач је у обавези да на налог надзорног органа реагује одмах, најкасније 24 часа од пријема налога и да радове које су му наложени изврши у року одређеном налогом.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Утврђени рокови се не могу мењати без сагласнисти Наручиоца. 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6.

Уколико Извођач не изведе радове у року који му је одређен налогом, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од вредности понуде, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности понуде Извођача. Наплата уговорене казне вршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача. 

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, нормативима, стандардима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

Извођач се обавезује: 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова, 

- да достави Наручиоцу соло бланко меницу за извршење уговорне обавезе, 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, за време укупног трајања извођења радова до њихове предаје Наручиоцу; 

- да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду и мера заштите животне средине; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води сву градилишну документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење и поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 3 дана по пријему писаног позива од стрне Наручиоца. 
Члан 8. (само за партије 1 и 3)

Извођач је у обавези да на основу месечног плана извођења радова добијеног од стране надзорног органа, сачини динамички план за извођење предметних радова, на месечном нивоу у року од 5 дана од дана добијања месечног плана. Динамички план сачињава се у 3 (три) примерка од којих по 1 (један) за Наручиоца, стручни надзор и Извођача. 

Пресек изведених радова вршиће се сваког последњег дана у периоду на основу усвојене временске динамике. Уколико на дан вршења пресека радова буде утврђено да је Извођач извео мање од 80% радова утврђених динамичким планом, Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем и исте уговори са другим извођачем. 

Евентуална разлика између уговорене вредности одузетих радова и вредности тих радова уговорених са другим извођачем, пада на терет Извођача из овог уговора. 

Поред обавезе из претходног става овог члана Извођач је у обавези да плати Наручиоцу пенале у висини 5% од уговорене вредности радова, а на име доцње у испуњењу уговореног рока. Наплата пенала извршиће се на терет менице за извршење уговорне обавезе.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9.

Наручилац се обавезује да: 
- именује Надзорни орган
- писаним налогом наложи Извођачу извођење конкретних радова на одређеној локацији, као и рок за њихово извођење 

- уведе Извођача у посао, 

- плати Извођачу уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора, 

- по завршетку радова, прими од Извођача, радове који су предмет овог Уговора, 

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача. 

(само за партије 1 и 3) - достави Извођачу месечни план рада, са динамиком извршења, најкасније до 25. дана у месецу за наредни месец 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10.

Извођач се обавезује да истовремено са потписивањем Уговора преда Наручиоцу соло бланко меницу, са меничним овлашћењем, за извршење уговорне обавезе у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење уговорне обавезе. Меница мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Извођач се обавезује да након коначног обрачуна, уз окончану ситуацију Наручиоцу Наручиоцу преда соло бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака  у гарантном року. 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 11.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду као и противпожарне заштите, као и све друге мере у циљу заштите запослених, трећих лица и имовине. Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст.1. овог члана признаје своју искључиву материјалну, прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете. 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеца (не мање од 12 месеца) рачунајући од дана коначног обрачуна изведених радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима извођача, који тече од дана коначног обрачуна изведених радова. Извођач је обавезан да, на дан извршеног коначног обрачуна изведених радова, који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале. 

Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака реализује меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 14.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте. Уколико Наручилац, преко Надзорног органа утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. 

Члан 15.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

ВИШКОВИ, ХИТНИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вишкове радова, у висини до 10% од уговорене вредности радова, за које је Извођач добио писано мишљење Надзорног органа, а на основу истог и сагласност Наручиоца, Извођач ће извести на основу Анекса овог уговора. Јединичне цене за све позиције из понуде Извођача бр. ____________ од ________________ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењене. Појава вишка радова до 10% од уговорене вредности радова не утиче на продужетак рока за завршетак радова. 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 17.

У случају оправдане потребе да се увећа обим предмета набавке до максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, наручилац има право да без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, а уз сагласност финансијске службе да су за ове потребе обезбеђена финансијска средства. Овај лимит се не односи на вишкове радова из члана 16. овог уговора. У случају да се увећа обим предмета набавке из претходног става овог члана, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора, да исту у року од три дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији 

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за обезбеђење стабилности објекта, или за спречавање настанка штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети, ако због хитности или других оправданих разлога нема могућности да за те радове претходно обезбеди сагласност Наручиоца Извођач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно већа, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове. 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 19.

О завршетку радова који су предмет овог уговора Извођач обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине надзорни орган и по један представник Наручиоца и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји на дан примопредаје радова. Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 

КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде. Коначни обрачун испоставља се истовремено са записником о примопредаји радова. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
(само за партије 1 и 3) - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, по достављеном месечном динамичким планом, 
(само за партију 2) – Уколико Извођач касни са извођењем радова
- ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, 

- у другим случајевима предвиђеним законом. 

Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право на накнаду штете и активацију соло бланко менице за извршење уговорне обавезе. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни, са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу. 

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања соло бланко менице за извршење уговорне обавезе из члана 9. Уговора. 

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака, од који 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача.

           НАРУЧИЛАЦ



             ИЗВОЂАЧ
______________________


______________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
____________________________________________________________________________
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