ГРАД ПИРОТ
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ, РЕДНИ БРОЈ: 08-П2/2016
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	Објављено у Службеном гласнику Републике Србије дана:
	26.12.2016.

	Објављено на Порталу ЈН дана:
	28.12.2016.

	Објављено у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Србије:
	Вечерње новости

	Рок за достављање понуде:
	20.02.2016.    12:00 часова

	Јавно отварање понуда:
	20.02.2016.    12:15 часова


На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 20, 22, 23 и 28 Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 15/2016), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 404-403/2016 од 14.12.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-404/2016 од 14.12.2016. године, редни број 08-П2/2016, а након што је Јавни позив објављен у Службеном гласнику Републике Србије дана 26.12.2016. године, припремљена је следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 20, 22, 23 и 28 Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 15/2016), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-403/2016 од 14.12.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-403/2016 од 14.12.2016.. године, редни број ЈН  08-П2/2016, Наручилац објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Назив наручиоца: 

Град Пирот 

Адреса Наручиоца: 

Српских владара бр. 82, 18300 Пирот

Интернет адреса Наручиоца: 

www.pirot.rs

Врста наручиоца: 

Градска и општинска управа  

Врста поступка јавне набавке: 

Отворени поступак

Врста предмета: 

Предмет јавне набавке редни број 08-П2/2016 је избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку.

Пројекат ЈПП је покренут на предлог заинтересованог лица  ГГЕ д.о.о., Шландрова улица 4б, Љубљана-Чрнуче, Република Словенија.

Назив и ознака из општег речника набавки је 

09300000 Електрична енергија, енергија за грејање, соларна и нуклеарна енергија.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор
најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети у Градској управи  Пирот, Српских владара 82, у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.

Начин подношења понуде и рок:

Рок за подношење понуде је 52 данa од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, Српских валадара 82, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 52 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за јавну набавку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“, са назнаком „Не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 

Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот

Одељење за привреду и финансије 

ул. Српских владара број 82

18300 Пирот

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда извршиће се 52 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки у 12:15 часова у Скупштинској сали Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и копију решења о регистрацији.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року до 40 дана од дана отварања понуда

Особа за контакт:

Бојан Ивковић

E-mail: javnenabavke@pirot.rs
I 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Град Пирот.  

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке као и на основу и у складу са Законом о ЈПП и концесијама.

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке, редни број ЈН  08-П2/2016 је избор  приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку. 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: Бојан Ивковић

E-mail: javnenabavke@pirot.rs

Процењена вредност: 338.627.490,00 динара без ПДВ-а.

Ознака из ОРН: 

09300000 - Електрична енергија, енергија за грејање, соларна и нуклеарна енергија.

II
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке ће бити реализован у две фазе: фаза Припремног периода и фаза извршења Главне обавезе.

1. Фаза Припремног периода (спроводи Приватни партнер)

У овој фази, Приватни партнер о свом трошку реализује инвестицију у котлове и осталу опрему према свом предлогу техничког решења из Идејног пројекта, а у складу са Условима за израду техничког решења датим у Прилогу 2 Уговора.

Приватни партнер је дужан да прикаже информативну вредност Припремних радњи у динарима, која не улази у структуру цене и није предмет оцењивања понуде.

Понуђач је у обавези да испоштује Услове за израду техничког решења:

· достављањем свог предлога техничког решења у форми Идејног пројекта а у складу са Условима за израду техничког решења  (Прилог 2);

· дефинисањем вредности Припремних радњи без ПДВ-а, ради одређивања вредности банкарске гаранције.

2. Фаза Главне обавезе (траје 15 година)

У овој фази се врши уговорно испоручивање топлотне енергије произведене у котларницама у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту. 

Процењена годишња потрошња је 1.500.000 kWh.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе фиксни део накнаде са и без ПДВ-а (евра/месец), варијабилну цену са и без ПДВ-а (евра/kWh), и понуђену цену топлотне енергије са и без ПДВ-а (евра/ kWh).

Најнижа понуђена цена на основу које ће бити изабрана најповољнија понуда је понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а.

Цене се изражавају у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Начин добијања понуђене цене топлотне енергије са и без ПДВ-а дат је у обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.

III 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

У циљу припремања прихватљиве понуде понуђачи се требају придржавати техничке документације која је у форми прилога саставни део конкурсне документације: прилог 1 уговора 66/84, прилог 2 уговора 69/84, прилог 3 уговора 80/84, прилог 4 уговора 82/84.
IV 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

	УСЛОВ


	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА



	1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

 (чл. 75. став 1. тачка 1. Закона)

Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача
	Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.



	2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

(чл. 75. став 1. тачка 2. Закона)

Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача


	Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица  којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења  за организовани криминал  Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника  којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.  

Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре)

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом

	3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

(чл. 75. став 1. тачка 4. Закона)

Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе 
	Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.



	4. Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.став 2. Закона)


	Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве(Образац изјаве дат у поглављу VI-5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Напомена: Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати ниједну меру забране обављања делатности 

	ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА


	
	

	1. Пословни капацитет:
	/

	2. Финансијски капацитет:

Да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио укупан пословни приход у минималном износу од 100.000.000,00 (сто милиона) динара без ПДВ-а.
	Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године или Извештај о бонитету за 2013., 2014. и 2015. годину – образац БОН–ЈН Агенције за привредне регистре



	3. Кадровски капацитет:

Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање:

- два дипломирана инжењера машинства са важећим лиценцама бр. 330 и 430  издату од стране Инжењерске коморе Србије

- једног одговорног извођача радова електро струке са важећом лиценцом бр. 450 издату од стране Инжењерске коморе Србије
	- Уговори о раду и образац М, односно уговори о радном ангажовању који садрже и послове који су предмет ове јавне набавке.

- Копије приложених лиценци са потврдама ИКС да су исте важеће.

- Ако се држава у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.



	4. Пословни капацитет: 

Да је понуђач радио на уградњи термотехничких инсталација у вредности од најмање 20.000.000,00 (двадесет милиона динара) без ПДВ-а.
	Списак изведених радова на уградњи термотехничких инсталација у претходне 3 године на потврдама издатим и потписаним од стране наручилаца – инвеститора.


	5.  Остало:

Понуђач је у обавези да достави Идејни пројекат у складу са условима за израду техничког решења.
	Идејни пројекат у складу са условима за израду техничког решења (Прилог 2 Уговора)


Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4., а доказ из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Додатне услове у понуди коју понуђач подноси самостално или са подизвођачем, неопходно је да понуђач самостално испуни. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде односно пријаве доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1 тачке од 1. до 4.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЈАВНОЈ ДОСТУПНОСТИ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА

______________________________________________ 

(назив понуђача) 

______________________________________________ 

(адреса) 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су докази које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа: 

доказ                               надлежни орган                                   интернет страница 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум: _______________                     М.П.                       ________________________ 

                                                                                        
(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача чији су подаци доступни на интернет страницама. 

Овај образац није обавезан део конкурсне документације, већ представља само могућност.

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Наручилац, Град Пирот потврђује да је понуђач ________________________________________________________(назив понуђача), ______________________ (седиште), ПИБ ____________, матични број __________ у отвореном поступку ЈН: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016, обишао локације и да је имао увид у техничку документацију и све информације у циљу припремања понуде.

Обилазак извршиo/ла је _________________________________________________ (навести име и презиме лица), по струци ____________________________________ (навести струку и звање), а по основу овлашћења понуђача ______________________________ (број и датум овлашћења).

Датум: _______________                        М.П.                _________________________ 

                  (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: 

Образац Потврде о обиласку локације потписују и оверавају само овлашћена лица Наручиоца.

Образац Потврде о обиласку локације није обавезан елеменат понуде. Неподношење потврде о обиласку локације не сматра се битним недостатком понуде сходно члану 106 ЗЈН. Обилазак локације је предвиђен као пожељна могућност. Понуђач који није искористио могућност обиласка локације не може се у току поступка јавне набавке и у току реализације уговора позивати на нејасноће и непрецизности техничке документације и планова.

Понуђач: ________________________________________________________                                       

Адреса:__________________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

доставља:   

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА УГРАДЊИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

	Наручилац 
	 Период извођења радова 
	 Назив радова 
	Вредност изведених радова (без ПДВ-а) 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Укупно изведених радова без ПДВ-а: 
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        










           потпис

Образац копирати у потребном броју примерака. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла. 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА 

Наручилац: ______________________________________________________                                       

Адреса:_________________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Овим потврђујемо да је правно лице:

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

за потребе Наручиоца извршило радове на уградњи термотехничких инсталација ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(навести назив радова) у вредности од ________________________ динара без ПДВ-а а на основу Уговора број ______________________ од _________ године.

Наведено правно лице је у својству извођача радова наступало: (заокружити)

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ова потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број 08-П2/2016 , чији је наручилац Град Пирот и у друге сврхе се не може користити. 
	Контакт особа Наручиоца (уписати име и презиме штампаним словима):
	

	Потпис:
	

	Контакт телефон:
	

	E mail адреса:
	


Потписивањем потврђујемо да су подаци наведени у Потврди тачни
Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица наручиоца 

Датум:______________                         М.П.                ____________________                                                        










           потпис

Образац копирати у потребном броју примерака. 

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на обрасцу из конкурсне документације или издате од стране наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац потврде из конкурсне документације 

V 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор
најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

V-1 
Начин на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом (једнаком) понуђеном ценом.

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају исту (једнаку) цену, Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио мањи фиксни део накнаде (месечни износ). 

VI   
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена

Понуда се подноси на српском језику.

Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране судског тумача и предата уз примерак на оригиналном језику. 

2. Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

2а. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуде је 20.02.2017. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице општине Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 20.02.2017. године без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти или кутији на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за јавну набавку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 

Понуду доставити на адресу: Градска управа Пирот, Одељење за привреду и финансије, ул. Српских владара  82, 18300 Пирот.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 Понуда мора да садржи:

· доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

· доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

· изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 76. Закона у поступку јавне набавке; 

· изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у поступку јавне набавке; 

· гаранцију за озбиљност понуде: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а или неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а;

· попуњен образац понуде;

· попуњену спецификацију понуде;

· образац трошкова припреме понуде;

· попуњен образац изјаве о независној понуди;

· оверен и попуњен модел уговора;

· оверен модел уговора о закупу објекта (прилог 3 уговора);

· оверен модел уговора о залози (прилог 4 уговора).

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачи листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 

3. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

4. Начин измене, допуне и опозива понуде 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Градска управа  Пирот, Одељење за привреду и финансије,  ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот, писарница, канцеларија број 4, са назнаком: 

"Измена понуде за јавну набавку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“ - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Допуна понуде за јавну набавку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“ - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Опозив понуде за јавну набавку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“ - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Измена и допуна понуде за јавну набавку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“ - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

6. 
Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Заједничка понуда

 Понуду може поднети група понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум   мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8. 
Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

Услови плаћања: месечно, по испостављању фактуре.

Место реализације уговора је на територији Града Пирота.

Минимални рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.    

9.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди се исказују у еврима са и без пореза на додату вредност.За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и у Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

- Врста финансијског обезбеђења које достављају понуђачи уз понуду

Сви понуђачи су у обавези да у понуди Наручиоцу предају бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, за озбиљност понуде. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 

Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који је предвиђен чланом 113. ЗЈН.

Понуђачима чија понуда није изабрана као најповољнија или чија понуда није прихватљива или одговарајућа, предметна меница за озбиљност понуде биће враћена након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем - личним преузимањем у просторијама Наручиоца уз прописно потписано и оверено печатом овлашћење или путем поште, при чему је понуђач у обавези да пошаље писмену сагласност за слање предметне менице поштом, на факс Наручиоца или путем поште.
Уместо менице, Понуђачи могу уз понуду поднети и неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а. 
Поднета гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, Наручилац је у обавези да провери бонитет те банке код Народне банке Србије.
Предметна гаранција за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који је предвиђен чланом 113. ЗЈН.
Понуђачима чија понуда није изабрана као најповољнија или чија понуда није прихватљива или одговарајућа, предметна гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем - личним преузимањем у просторијама Наручиоца уз прописно потписано и оверено печатом овлашћење или путем поште, при чему је понуђач у обавези да пошаље писмену сагласност за слање предметне гаранције поштом, на факс Наручиоца или путем поште. 

Сви понуђачи су у обавези да у понуди доставе оригинал обавезујућег писма о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен уговор издати неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла која гласи на име Јавног партнера, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а Припремних радњи, са роком важности који истиче протеком месец дана од дана почетка извршења Главне обавезе.
- Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач  

1. Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 дана од дана закључења уговора наручиоцу преда неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за извршење уговорне обавезе, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а Припремних радњи, са роком важности који истиче протеком месец дана од дана почетка извршења Главне обавезе.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за извршење уговорне обавезе у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

2. Јавни партнер и Приватни партнер ће најкасније до дана почетка извршења Главне обавезе закључити Уговор о заложном праву на Опреми у корист јавног партнера и уписати га у регистар, у мери у којој је то дозвољено и могуће у складу са законом којим се уређују заложна права на покретним стварима уписаним у регистар. Ово средство обезбеђења ће се активирати у случајевима предвиђеним чланом 43. став 1. тачке 2. и 3. Уговора.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Јавно тело је обавезно да чува поверљивост свих техничких, економских, финансијских и других података из достављене понуде.

На тајност документације у поступцима доделе јавних уговора примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

13.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

14. 
Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права, прописане садржине чланом 151. став 1. Закона, подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лица за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе става 1. члана 151. закона о јавним набавкама, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара такса износи 120.000,00 динара, а уколико је процењена вредност већа од 120.000.000 динара износ таксе је 250.000,00 динара. 

Уколико подносилац захтева подноси захтев за заштиту права након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара, односно збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, такса износи 120.000,00 динара. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу од: 

· 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

· 0,1 % збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

· да буде издата од банке и да садржи печат банке;

· да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

· износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

·  број рачуна: 840-30678845-06;

· шифру плаћања. 153 или 253;

· позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

·  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

· корисник: буџет Републике Србије;

· назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

· потпис овлашћеног лица банке;

 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште. који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припрадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

17.
 Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавно-приватном партнерсктву (Јавни уговор) ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6. Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и адреса: _________________________________________________________

Матични број:___________________________________________________________

ПИБ: __________________________________________________________________

Текући рачун(и):_________________________________________________________

Код банке (банака)  ______________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 

Корисник: Град Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: _______________________________________________________________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства Замена постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, као обезбеђење за озбиљност понуде. 

Овлашћујемо Град Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од

_______________________________________________________________________

(______________________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _______________________________________________________________________

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:




              
    Потпис овлашћеног лица

VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“.

1)
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача
	

	Адреса понуђача
	

	Матични број понуђача
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Име особе за контакт
	

	Електронска адреса понуђача 

(e-mail)
	

	Телефон


	

	Телефакс


	

	Број рачуна понуђача и назив банке
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

	А) САМОСТАЛНО

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача


	

	
	Адреса
	

	
	Матични број
	

	
	Порески идентификациони број
	

	
	Име особе за контакт


	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
	

	2)
	Назив подизвођача


	

	
	Адреса
	

	
	Матични број
	

	
	Порески идентификациони број
	

	
	Име особе за контакт


	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди
	

	
	Адреса
	

	
	Матични број
	

	
	Порески идентификациони број
	

	
	Име особе за контакт


	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди
	

	
	Адреса
	

	
	Матични број
	

	
	Порески идентификациони број
	

	
	Име особе за контакт


	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди
	

	
	Адреса
	

	
	Матични број
	

	
	Порески идентификациони број
	

	
	Име особе за контакт


	


Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН  08-П2/2016“.

	Вредност припремних радова без ПДВ-а (динари)
	

	Варијабилна цена без ПДВ-а 

(евра /kWh)
	

	Фиксни део накнаде без ПДВ-а 

(евра /месец)
	

	Варијабилна цена са ПДВ-ом 

(евра /kWh)
	

	Фиксни део накнаде са ПДВ-ом 

(евра /месец)
	

	Понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а

(евра /kWh)
	

	Понуђена цена топлотне енергије са ПДВ-ом (евра/kWh)
	

	Рок и начин плаћања
	Месечно, по испостављеној фактури

	Рок важења понуде 

(минимални рок важења понуде је 120 дана – обавезно  уписати у табелу)
	

	Место реализације


	На територији Града Пирота


      Датум 




                              
Понуђач

    
М. П. 

_______________________
                     

      ________________________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Цене се изражавају у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

VIII
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ   

Табела 1

	Понуђена варијабилна цена (евра/ kWh ) без ПДВ-а

А
	ПДВ (%)
	Понуђена варијабилна цена (евра/ kWh ) са ПДВ-ом

Б

	1
	2
	1+2

	
	
	


Табела 2

	Понуђени фиксни део накнаде за месец (евра/месец) без ПДВ-а

В
	ПДВ (%)
	Понуђени фиксни део накнаде за месец (евра/месец) са ПДВ-ом

Г

	1
	2
	1+2

	
	
	


Образац 1:

Понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а 

[(1.500.000 x А) + (12 x В)] / 1.500.000 = ______________________евра/ kWh.

Образац 2:

Понуђена цена топлотне енергије са ПДВ-ом 

[(1.500.000 x Б) + (12 x Г)] / 1.500.000 = ______________________ евра/ kWh.

Напомена: 

У табели 1 понуђач уписује понуђену варијабилну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и понуђену варијабилну цену са ПДВ-ом изражено у еврима/ kWh.

У табели 2 понуђач уписује фиксни део накнаде без ПДВ-а, износ ПДВ-а и фиксни део накнаде са ПДВ-ом изражено у еврима/ месец.

У обрасцу 1. користећи вредности А из Табеле 1 и В из Табеле 2 израчунава се вредност понуђене цене топлотне енергије без ПДВ-а (евра/ kWh).

У обрасцу 2. користећи вредности Б из Табеле 1 и Г из Табеле 2 израчунава се вредност понуђене цене топлотне енергије са ПДВ-ом (евра/ kWh).

Датум 




                              
   Понуђач

    
М. П. 

_______________________
                     

        ________________________

IX     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

     Датум 




                                    Понуђач

    
М. П. 

_______________________
          


         ________________________

X               ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________________________, 

                                                                (Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН 08-П2/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

        Датум 




                              
   Понуђач

    
М. П. 

_______________________
                                         ________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________________________________ у поступку јавне набавке: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту, у поновљеном поступку, редни број ЈН 08-П2/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 




                              Понуђач

    
М. П. 

_______________________
                                         ________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
XII   




МОДЕЛ УГОВОРА

о јавно - приватном партнерству  које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту

Уговорне стране:

1) Град Пирот, кога заступа Градоначелник мр Владан Васић, с једне стране (у даљем тексту: Jaвни партнер) и 

2) __________________________________________________________________,  место ________________________,ул.__________________________бр._____, ПИБ _________________________, МБ ____________________________ кога заступа  ___________________________________________________________, 

(заокружити и попунити)

а.   који наступа самостално, 

б.   уз ангажовање подизвођача _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање) 

в.   са учесницима у заједничкој понуди: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

(навести све остале учеснике у заједничкој понуди) 

с друге стране (у даљем тексту: Приватни партнер).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Реализација пројекта јавно - приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пејић”, ОШ „Свети Сава”, ОШ „Душан Радовић” и ОШ „8.септембар” у Пироту по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, у поновљеном поступку, редни број ЈН 08-П2/2016, број понуде _________ од _____________ године.  

САДРЖАЈ:


Преамбула


Текст Уговора


1. Појмови

2. Предмет Уговора 

3. Друштво за посебне намене ДПН

3.1. Оснивање ДПН

3.2. Престанак ДПН

3.3. Однос ДПН и Приватног партнера

3.4. Однос ДПН и Јавног партнера

3.5. Надзорни одбор ДПН

4. Обавезе Уговорних страна у припремном периоду

4.1. Обавезе Приватног партнера 

4.2. Обавезе Јавног партнера

4.3. Правилно одлагање замењених инсталација и опреме

4.4. Обавеза поступања у складу са правилима струке
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ПРЕАМБУЛА

Град Пирот је у циљу обезбеђења снабдевања топлотном енергијом основних школа и вртића на својој територији донео одлуку да ће се овај циљ најефикасније остварити кроз јавно-приватно партнерство. Да би се реализовало јавно-приватно партнерство, започето је спровођење поступка прописаног Законом о јавно-приватном партнерству ( ,,Сл. гласник РС” бр. 88/11 и 15/16) и припремљена је Конкурсна документација бр. ___ од ____ 20__. године, на основу које је Град Пирот, као јавни партнер, спровео поступак јавне набавке за одабир Приватног партнера за Пројекат замене постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима школа на територији Града Пирота.

На конкурсу је одабран најповољнији понуђач - Приватни партнер који је поднео Понуду број: ________ од ___________ 20__. године.

Потписивањем овог Уговора, о замени постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије, уз поштовање еколошких стандарда Европске уније и начела ефикасног коришћења енергије, Град Пирот, као јавни партнер ће остварити снабдевеност топлотном енергијом следећих Уговорених објеката:

1) Млекарска школа  „Др. Обрен Пејић“;

2) Основна школа  „8. Септембар“;

3) Основна школа „Свети Сава“; 

4) Основна школа „Душко Радовић“ и вртић „Првомајски цвет”.

У циљу реализације овог уговора Приватни партнер ће спровести замену постојећих котловских постројења на лож уље новим котловским постројењима на биомасу за производњу топлотне енергије у котларницама које се налазе у објектима Млекарске школе „Др. Обрен Пејић“, ОШ „8. Септембар“, ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Душко Радовић“, и обезбедити континуирано снабдевање Уговорених објеката, топлотном енергијом произведеном из биомасе, уз примену еколошких стандарда Европске уније и начела ефикасног коришћења енергије, под условима утврђеним овим уговором, како би се остварило снабдевање топлотном енергијом објеката из прихваћене понуде Приватног партнера, која је предмет овог уговора.

Приватни партнер ће замену постојећих котловских постројења на лож уље новим котловским постројењима и друге неопходне радове на обезбеђењу техничких и грађевинских услова за снабдевање топлотном енергијом горе наведених објеката, остварити искључиво сопственим средствима које обезбеди, те изјављује да прихвата ризик остваривања континуираног снабдевања топлотном енергијом истих објеката, под уговореним условима.

Потписивањем овог уговора, Приватни партнер је прихватио обавезу да ради реализације циља јавно-приватног партнерства снабдевања топлотном енергијом горе наведених објеката на територији општине Пирот оснује Друштво за посебне намене, које ће бити носилац активности на реализацији овог циља, док ће солидарни носилац одговорности за реализацију истог циља бити Приватни партнер. 

1. ПОЈМОВИ


Члан 1.

Појмови у овом уговору (у даљем тексту: Уговор) имају следеће значење за Уговорне стране:

1) уговорне стране су Јавни партнер и Приватни партнер; 

2) Јавни партнер је Град Пирот која кроз пројекат јавно-приватног партнерства обезбеђује снабдевање топлотном енергијом школа и вртића на свом подручју (утврђених овим уговором), произведеном из биомасе, реализацијом пројекта замене постојећих котловских постројења на лож уље новим котловским постројењима на биомасу за снабдевање ових објеката, и уз поштовање еколошких стандарда Европске уније и начела ефикасног коришћења енергије;

3) Приватни партнер је најповољнији понуђач који ће кроз пројекат јавно-приватног партнерства извршити улагање у замену постојећих новим котловским постројењима (опрема, уређаји, инсталације и изградња складишта за биомасу) и снабдевати топлотном енергијом школе и вртић (који су предмет Уговора), произведеном из биомасе, уз поштовање еколошких стандарда Европске уније и начела ефикасног коришћења енергије;

4) пројекат јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: Пројекат) је пројекат који чини израда техничке документације и набавка опреме и извођење радова, чији крајњи циљ је остваривање снабдевања топлотном енергијом школа и вртића, произведеном из биомасе, у новоинсталираним котловским постројењима на биомасу, који су заменили постојећа котловска постројења на лож уље за снабдевање ових објеката, и уз поштовање еколошких стандарда Европске уније и начела ефикасног коришћења енергије - све ближе описано у Прилогу 2 овог уговора;

5) ДПН је друштво за посебне намене основано од стране Приватног партнера, ради реализације пројекта јавно-приватног партнерства, које ни на који начин не може бити одговорно за обавезе Приватног партнера, осим у вези са реализацијом овог Уговора или у вези са средствима финансирања која Приватни партнер обезбеђује за потребе овог Уговора;

6) топлотна енергија је произведена у новим котловским постројењима, уз поштовање еколошких стандарда Европске уније и начела ефикасног коришћења енергије;

7) снабдевање топлотном енергијом је производња и испорука уговорене количине топлотне енергије неопходне за ефикасно снабдевање Уговорних објеката;

8) уговорни објекат је објекат који ће користити топлотну енергију произведену од стране Приватног партнера, а може обухватати више посебних зграда,а наведени су у Прилогу 1 Уговора;

9) припремне радње су радње и одговорности које се врше у Припремном периоду, дефинисане су у поглављу 4. Уговора;

10) Припремни период је период извршавања припремних радњи, пре почетка извршења Главних обавеза из Уговора, 

11) Главне обавезе су уговорна обавеза континуираног снабдевања топлотном енергијом Уговорних објеката коју врши Приватни партнер и обавеза плаћања топлотне енергије коју врши Јавни партнер, сходно условима из уговора;

12) Пратеће обавезе су обавезе одржавања опреме и осигурање исте опреме, сходно Уговору;

13) период Главних обавеза је период извршења Главне обавезе и пратећих обавеза Уговорних страна; 

14) овлашћени представници Уговорних страна су представници Јавног партнера/Приватног партнера, упознати са Уговором, овлашћени да предузимају радње у име и/или за рачун Јавног партнера/Приватног партнера у поступку техничког извршавања уговорних обавеза.;

15) дневник припремних радњи је дневник реализације припремних радњи, 

16) почетак извршења Главне обавезе Приватног партнера је моменат када, након припремног периода и оверавања дневника припремних радњи од стране Уговорних страна о пријему припремних радова у коме се потврђује пријем припремних радова и пуштање у рад инсталиране и адаптиране опреме из Пројекта, након чега почиње извршавање Главних обавеза из Уговора;

17) комисијски пријем – су активности које врши комисија састављена од представника Јавног партнера и Приватног партнера, а које обухватају контролу усклађености изведених радова, уграђене опреме, инсталација са захтевима тендера и техничком документацијом на основу које су технички радови предузети, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова и опреме након чега се прибавља употребна дозвола, 

18) опрема – нова котловска постројења на биомасу која замењују постојећа котловска постројења на лож уље, заједно са пратећим уређајима и инсталацијама, како је наведено у овом Уговору и његовим Прилозима;

19) складиште биомасе - складиште за складиштење биомасе које ће о свом трошку изградити Приватни партнер у својству финансијера за потребе Јавног партнера као инвеститора и власника овог складишта, све како је наведено у овом Уговору и његовим Прилозима;

20) уговорни период је период трајања уговора, који обухвата Припремни период и период Главних обавеза, односно обрачунски период;

21) биомаса – биоразградиви део производа, отпада и остатака биолошког порекла из пољопривреде (укључујући биљне и животињске материје), шумарства и повезаних индустрија, као и биоразградиви део индустријског и комуналног отпада;

22) обрачунски период – период за који се врши обрачун накнаде.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет Уговора је замена постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у Уговорним објектима на територији Града Пирота специфицираних у Прилогу 1 Уговора, уз поштовање принципа заштите животне средине и енергетске ефикасности. Уговорни објекти су:

1) Млекарска школа „Др Обрен Пејић“;

2) Основна школа „8. Септембар“; 

3) Основна школа „Свети Сава“; 

4) Основна школа „Душко Радовић“ и вртић ,,Првомајски цвет“.

Снабдевање топлотном енергијом из става 1. овог члана оствариће се након инсталације опреме која ће користити биомасу као гориво. 

Приватни партнер је дужан да током целог периода трајања Уговора, а након пуштања у рад опреме, одржава исту опрему о свом трошку, што укључује и средства финансирања која од трећих лица обезбеђује Приватни партнер.

Обавезе Уговорних страна састоје се из:

1) оснивања ДПН;

2) припремних радњи и обавеза у Припремном периоду;

3) главних обавеза у периоду Главних обавеза;

4) пратећих обавеза у периоду Главних обавеза;

5) других обавеза у вези са овим Уговором.

3. Друштво за посебне намене -  ДПН

3.1. Оснивање ДПН

Члан 3.

Приватни партнер ће у року од 15 дана од потписивања Уговора основати ДПН у форми друштва са ограниченом одговорношћу, са уписаним оснивачким капиталом у износу од _________________________________.

ДПН се оснива са циљем реализације Пројекта јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање испоручивање топлотне енергије у објектима млекарске школе „Др Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у Пироту.

3.2. Престанак ДПН

Члан 4.

У тренутку престанка ДПН, опрема, техничка документација за опрему и документација о одржавању опреме, сходно члану 52. Уговора биће предати Јавном партнеру у трајно власништво. Остала опрема која је служила несметаном функционисању ДПН (алат, возила, канцеларијски материјал и сл.) остаје у власништву Приватног партнера.

3.3.Однос ДПН и Приватног партнера

Члан 5.

ДПН у име Приватног партнера извршава Припремне радње, Главне обавезе и Пратеће обавезе према Јавном партнеру.

ДПН ни на који начин не може да одговара за обавезе Приватног партнера према трећим лицима, осим као резултат реализације средстава обезбеђења која је Приватни партнер уговорио са трећим лицима ради финансирања пројекта.

Приватни партнер не може унети у ДПН средства оптерећена било каквим теретима од стране трећих лица, нити може на други начин оптеретити ДПН било каквим теретима од стране трећих лица, осим у вези са финансирањем пројекта које обезбеђује Приватни партнер.

У случају промене власника Приватног партнера, ДПН наставља да ради до извршења обавеза из Уговора, у складу са позитивним прописима Републике Србије.

3.4. Однос ДПН и Јавног партнера

Члан 6.

ДПН у име Приватног партнера прима од Јавног партнера његово извршење Припремних радњи, Главних обавеза и Пратећих обавеза.

За неизвршење обавеза према Јавном партнеру, ДПН одговара према Јавном партнеру целокупном имовином ДПН.

3.5. Надзорни одбор ДПН

Члан 7.

Надзорни одбор ДПН има три члана од којих је један представник Јавног партнера.

Члан 8.

Надзорни одбор ДПН одлучује и има надлежности утврђене законом који уређује привредна друштва и надлежности утврђене оснивачким актом ДПН у складу са овим уговором.

Надзорни одбор заседа најмање два пута годишње, а по потреби и чешће, а обавезно у случају ванредних околности које обухватају тешкоће у вези са спровођењем снабдевања топлотном енергијом Уговорних објеката које би довеле до прекида испоруке топлотне енергије.

4. ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА У ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ


4.1. Обавезе Приватног партнера


Члан 9.

Обавезе Приватног партнера у Припремном периоду обухватају припремне радње од којих су најважније:

1) израда потребне пројектне документације;

2) прибављање свих потребних дозвола;

3) набавка опреме која је изабрана као техничко решење;

4) извођење грађевинских радова на изградњи складишта биомасе, као и на изградњи, реконструкцији и адаптацији објеката неопходних за спровођење припремних радњи;

5) извођење машинских радова који обухватају уградњу, прикључење и пуштање у рад опреме;

6) провера могућности испоруке потребне количине топлотне енергије;

7) правилно одлагање замењене опреме у складу са прописима и жељама Приватног партнера.

Услови за израду пројектне документације дати су у Прилогу 2 Уговора.

Вредност Припремних радњи износи ________________ динара (са ПДВ-ом).

Све радње из става 1. овог члана укључујући и набавку нове опреме Приватни партнер спроводи о свом трошку.

У вези са коришћењем објеката и припадајућег грађевинског земљишта од стране Јавног партнера и Приватног партнера, односно ДПН према овом Уговору, Уговорне стране овим путем констатују да је то коришћење ослобођено обавезе плаћања пореза на имовину будући да пројекат и активности предвиђене Уговором служе за обављање комуналних делатности, у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Такође, за потребе извршења обавеза Приватног партнера, односно ДПН према овом Уговору, Јавни партнер ће пружити сву неопходну помоћ у вези са прибављањем неопходних дозвола, сагласности и других аката, а како је и додатно прописано члановима 30. и 39. овог Уговора, укључујући и неопходне активности Јавног партнера ради прибављања грађевинске дозволе за складиште биомасе на име Јавног партнера као инвеститора, као што ће, у року од 7 (седам) дана након закључења овог Уговора, са Приватним партнером и ДПН закључити уговор о закупу објекта, у свему као у Прилогу 3 овог Уговора, којим ће се, за време трајања овог Уговора, омогућити Приватном партнеру, односно ДПН, коришћење објеката у власништву Јавног партнера за потребе припреме техничке документације, изградње, инсталирања и, касније, коришћења и одржавања опреме.

Члан 10.

Техничке радње у Припремном периоду треба да задовоље следеће критеријуме:

1) грађевински радови треба да буду извршени у складу са законом, техничким и другим прописима Републике Србије и за њих морају бити прибављене одговарајуће дозволе, сагласности и услови, стручни надзор вршења радова, технички преглед и употребна дозвола коју издаје надлежни орган по пријему записника о техничком прегледу објекта са констатацијом да је објекат подобан за употребу;

2) избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, узимајући у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно у погледу трошкова одржавања нове опреме; 

3) функционалну усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у Уговорним објектима; 

4) структурну усклађеност са Уговором дефинисаном структуром улагања;

5) поштовање принципа »Best Available Technology« у време инсталације опреме, за набавку нове опреме;

6) истоветност квалитета и исправност функционисања опреме без скривених (правних и физичких) мана и других материјалних недостатака;

7) извођење техничких радњи на такав начин да корисници уговорног објекта не буду ограничени у коришћењу уговорног објекта више него што је неизбежно.

4.2. Обавезе Јавног партнера


Члан 11.

Обавезе Јавног партнера су:

1) омогућавање приступа Уговорним објектима Приватном партнеру у току трајања Уговора, укључујући по основу уговора о закупу из члана 9. овог Уговора, али, према потреби, и успостављањем права службености и других права Приватног партнера, односно ДПН, за потребе овог Уговора;

2) достављање неопходне својинско правне документације којом се доказује право својине/коришћења Јавног партнера или други документ којим Јавни партнер доказује да има право одобравања инвестирања у замену опреме за снабдевање топлотном енергијом Уговорних објеката;

3) достављање неопходне својинско правне документације којом се доказује право својине/коришћења Јавног партнера или други документ којим Јавни партнер доказује да има право да буде инвеститор складишта биомасе те обављање свих активности да, по прибављању грађевинске дозволе и, касније, употребне дозволе на име Јавног партнера као инвеститора, Јавни партнер може пуноважно постати власник складишта биомасе које је изградио Приватни партнер као финансијер о свом трошку а за потребе овог Уговора и Јавног партнера као инвеститора;

4) предаја постојећих фотокопија пројеката Уговорних објеката, укључивши и техничку документацију за постојећу опрему за производњу топлотне енергије;

5) вршење евентуалне потребне асистенције за припрему захтева за прибављање евентуално потребних дозвола за замену постојеће опреме за ефикасно снабдевање топлотном енергијом Уговорних објеката;

6) вршење надзора над извођењем радова, укључујући и надзор у својству инвеститора над радовима на изградњи складишта биомасе које у својству финансијерa изводи Приватни партнер;

7) стални надзор током трајања уговора и реализације пројекта јавно-приватног партнерства, у складу са члaном 63. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама . 

За потребе изградње складишта биомасе, Јавни партнер у својству инвеститора и Приватни партнер у својству финансијера, биће дужни да благовремено обављају све активности у вези са тим својством према прописима Републике Србије а могу, по потреби, закључити посебан уговор којим ће детаљније уредити своје односе у вези са том изградњом. У сваком случају, складишта биомасе биће изграђена у целости о трошку Приватног партнера а за потребе овог Уговора и Јавног партнера као инвеститора, који ће бити и власник складишта биомасе. Јавни партнер овим путем овлашћује Приватног партнера да може прибавити било који акт у име Јавног партнера који је у том смислу потребан у складу са прописима Републике Србије, као што се и посебно обавезује да ће пружити сву потребну помоћ и подршку која Приватном партнеру буде била неопходна за потребе изградње складишта биомасе. 

4.3. Правилно одлагање замењених инсталација и опреме

Члан 12.

Приватни партнер о свом трошку врши демонтирање, одлагање демонтиране и замењене опреме и инсталација у току вршења припремних радњи у Уговорним објектима, у складу са позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада, изузев ако Јавни партнер жели да их употреби за друге сврхе.

4.4. Обавеза поступања у складу са правилима струке


Члан 13.

Приватни партнер је дужан да поступа у складу са правилима струке приликом извршавања обавеза у току Припремног периода, као и предузимање и других активности које су усмерене на пружање савета Јавном партнеру о начину коришћења инсталиране опреме и поступање са пажњом доброг стручњака у извршењу обавеза из Уговора.

Приватни партнер је обавезан да своје професионалне обавезе извршава стручно и одговорно.

Приликом извршавања уговорних обавеза, Приватни партнер се обавезује да примењује важеће законе, техничке и друге прописе и стандарде и да поштује правила струке у извршавању Уговорних обавеза.

4.5. Дневник припремних радњи


Члан 14.

У Дневнику припремних радњи који води Приватни партнер а својим потписом и печатом оверава Јавни партнер евидентирају се све активности Приватног партнера које се односе на: 

1) планирање, израду техничке документације и техничку контролу техничке документације за инсталацију нове опреме за снабдевање топлотном енергијом и радове на изградњи складишта биомасе;

2) техничке радње: изградња складишта биомасе, уградња опреме у Уговорним објектима, стручни надзор, пуштање у рад опреме, правилно одлагање неисправне и замењене опреме, постројења и инсталација, укључујући затечене или оне настале током рада.

Извршење активности Приватног партнера се потврђује оверавањем (потписом и печатом) овлашћеног лица Јавног партнера у Дневнику припремних радњи.

Дневник припремних радњи мора бити доступан сваком овлашћеном лицу Уговорних страна у сваком тренутку у току целог уговорног периода.

4.6. Комисијски пријем радова и пуштање у рад опреме


Члан 15.

Комисијски пријем Припремних радњи и пуштање у рад уговорене опреме, врши Комисија коју чине по два представника Јавног и Приватног партнера.

Комисија из става 1. овог члана записнички констатује пријем радова и пуштање уговорене опреме у рад, као завршетак припремног периода.

Уговорне стране ће након извршења Припремних радњи комисијски и записнички извршити пријем истих у складу са уговореном спецификацијом и након тога ће пустити у рад уговорену опрему.

Уколико се у току пријема Припремних радњи и пуштања у рад опреме примете и у записнику констатују недостаци, Приватни партнер је дужан да исте недостатке отклони у року утврђеном у истом записнику.

Опрема се сматра пуштена у рад и Припремни период се сматра завршеним, тек кад у записнику из става 2-4. овог члана буде констатовано да су Припремне радње извршене и опрема пуштена у рад без примедби, те када се у складу са прописима Републике Србије може сматрати да су испуњени сви услови за употребу опреме и пратећих објеката, укључујући и ступање на снагу Употребне дозволе за складиште биомасе која гласи на име Јавног партнера као инвеститора.

5. ГЛАВНЕ ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА


5.1. Обавезе Приватног партнера


5.1.1. Снабдевање топлотном енергијом


Члан 16.

Главна уговорна обавеза приватног партнера је да омогући континуирано снабдевање топлотном енергијом у уговореним временским периодима, којим ће се снабдевати Уговорни објекти.

Укупна инсталисана снага којом Приватни партнер гарантује испуњење обавезе из става 1. овог члана по котларницама износи:

1) у котларници у Млекарској школи »Др Обрен Пејић« ___________kW; 

2) у котларници у Основној школи »8. септембар« __________ kW;

3) у котларници у Основној школи »Свети Сава« ____________kW; 

4) у котларници у Основној школи »Душко Радовић« ____________kW.

Временски период снабдевања топлотном енергијом Уговорених објеката је:

1) у Млекарској школи “Др Обрен Пејић” 15. октобар - 15. април, у временском периоду сваког дана од 6:00 – 22:00 часова;

2) у Основној школи “8. Септембар” 15. октобар - 15.април, у временском периоду сваког дана од 7:00 – 20:00/часова, не укључујући викенде и празнике, кад Уговорни објекат не ради;

3) у Основној школи “Свети Сава” 15. октобар - 15. април, у временском периоду сваког дана од 7:00 – 20:00/ часова, не укључујући викенде и празнике, кад Уговорни објекат не ради;

4) у Основној школи “Душко Радовић” 15. октобар - 15. април, у временском периоду сваког дана од 7:00 – 20:00/часова, не укључујући викенде и празнике, кад Уговорни објекат не ради.

Уколико поједини Уговорни објекат или неки њихови делови, у току грејне сезоне имају потребу за преузимањем топлотне енергије у периоду који није обухваћен периодом из става 4. овог члана, Јавни партнер мора испоставити захтев за снабдевањем топлотном енергијом најкасније два дана раније са означеним временским периодом када је потребно да тај Уговорни објекат или његов део буде снабдевен топлотном енергијом.

У периоду од 15. априла до 1. маја и од 1. до 15. октобра, Јавни партнер може испоставити захтев за ранијим почетком периода снабдевања топлотном енергијом или продужетак периода снабдевања из става 4. овог уговора, али не касније од пет радних дана пре наступања периода снабдевања топлотном енергијом, односно пре завршетка истог периода. 

Приватни парнер је у обавези да у наведеним периодима испоручи тражене количине топлотне енергије. 

5.1.2. Место испоруке топлотне енергије


Члан 17.

Уговорним објектима, Приватни партнер предаје Јавном партнеру топлотну енергију на месту испоруке топлотне енергије. Ово место је место разграничења одговорности за испоручену топлотну енергију утврђеном у Прилогу 2. Уговора, и на њему је инсталиран мерач количине испоручене топлотне енергије изражене у kWh топлоте, што је приказано на Скици бр. 1, из Прилога 2. Уговора.

Потрошња топлотне енергије потрошача утврдиће се помоћу мерача количине испоручене топлотне енергије, који мора бити усклађен са прописима о мерама и баждарењу. 

5.1.3. Очитавање (количине испоручене топлотне енергије) - провера квалитета услуге


Члан 18.

Очитавање количине испоручене топлотне енергије на мерачу количине испоручене топлотне енергије, Приватни партнер врши у периоду до другог радног дана наредног месеца у односу на месец потрошње, о чему се сачињава записник о очитаном стању на мерном уређају, који потписују Јавни партнер и Приватни партнер, који представља саставни део обједињеног рачуна.

5.1.4. Обрачун накнаде Приватном партнеру


Члан 19.

Првог радног дана након дана очитавања, приватни партнер врши обрачун накнаде за испоручену топлотну енергију за претходни месец. Овај дан је дан обрачуна, у односу на који се узимају вредности потребне за обрачун. Приватни партнер је дужан да обрачун изврши у складу са одредбама Уговора.

5.1.5. Обука лица која ће после Уговорног периода управљати опремом


Члан 20.

Приватни партнер је дужан да у току последњег месеца важења Уговора изврши обуку лица која одреди Јавни партнер, а која ће управљати и одржавати опрему.

Обука лица из става 1. овог члана траје један радни дан.

Приватни партнер је дужан да након извршене обуке из става 1. и 2. овог члана, преда Јавном партнеру писану изјаву да су лица из става 1. овог члана обучена довољно да се разумно може очекивати да могу да управљају и одржавају опрему на начин као што је то до сада радио Приватни партнер.

5.1.6. Правилно одлагање замењених постројења, инсталација и опреме


Члан 21.

Приватни партнер о свом трошку врши демонтирање, одлагање демонтиране и замењене инсталације и опреме, у току одржавања опреме у Уговорним објектима, у складу са позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада.

5.1.7. Обавеза поступања у складу са правилима струке


Члан 22.

Приватни партнер је дужан да поступа у складу са правилима струке приликом извршавања главне обавезе из Уговора, што обухвата, предузимање и других активности које су усмерене на пружање савета Јавном партнеру о начину коришћења инсталиране опреме и поступање са пажњом доброг стручњака у извршењу обавеза из Уговора.

Приватни партнер је обавезан да своје професионалне обавезе извршава стручно и одговорно.

Приликом извршавања уговорних обавеза, Приватни партнер се обавезује да примењује важеће законе, техничке и друге прописе и стандарде и да поштује правила струке у извршавању Уговорних обавеза.

5.2. Обавезе Јавног партнера


5.2.1. Изјава о искључивости


Члан 23.

Јавни партнер се обавезује да се у периоду трајања Уговора, Уговорни објекти снабдевају искључиво топлотном енергијом којом га снабдева Приватни партнер.

5.2.2. Накнада Приватном партнеру


Члан 24.

Накнада се обрачунава за све Уговорне објекте збирно.

Накнаду Приватном партнеру чине:

a) варијабилни део накнаде изражен у еврима;

б) фиксни део накнаде изражен у еврима.

а) Варијабилни део накнаде се добија множењем варијабилне цене и збира броја kWh који су очитани на свим мерачима количине испоручене топлотне енергије у Уговореним објектима.

Варијабилна цена изражава се у еврима/kWh и обрачунава се за сваки месец трајања Главне обавезе.

Обрачун се врши према формули:

VC = VCO (G/GO)

Где су:

- VC варијабилна цена

- VCO претходна варијабилна цена 

- G индекс горива на дан обрачуна

- GO претходни индекс горива 

Варијабилна цена (VC) је варијабилна цена која је израчуната на основу ове методологије и израчунава се за сваки месец.

Претходна варијабилна цена (VCO) јесте варијабилна цена која је израчуната овом методологијом за претходни месец.

Индекс горива на дан обрачуна (G) је индекс горива – дрвног пелета, који је важио на дан обрачуна. До успостављања националног индекса горива, користиће се Аустријски индекс цена дрвеног пелета (Pellet Price Index PPI 06). Индекс се ажурира месечно и вредности се објављују на сајту www.propellets.at/en/pellet-price.

Претходни индекс горива из (GO) је индекс горива – дрвеног пелета, који је коришћен за претходни обрачун и важио је на дан претходног обрачуна. Извор је www.propellets.at/en/pellet-price.

б) Фиксни део накнаде представља јединствени износ који се односи на све Уговорене објекте заједно.

Фиксна део накнаде, изражава се у еврима/месец, и обрачунава се за сваки месец трајања Главне обавезе.

Обрачун се врши према формули:

FC = FCO (1+it) 

Где су:

- FC фиксни део накнаде

- FCO претходни фиксни део накнаде

- it  месечна стопа кретања цена на мало у еврозони (HICP) за претходни месец

Фиксни део накнаде (FC) је накнада која је израчуната на основу ове методологије и израчунава се за сваки месец трајања Главне обавезе.

Претходни фиксни део накнаде (FCO) jесте износ фиксног дела накнаде који је израчунат овом методологијом за претходни месец.

Месечна стопа кретања цена на мало у евро зони (HICP) за месец који претходи месецу за који се врши индексција. Наведена стопа инфлације се утврђује на основу званичних података Европске Централне Банке. Извор је www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html 

Накнаде и цене се обрачунавају и изражавају у еврима, на начин предвиђен чланом 19. овог Уговора.
Фактурисање се врши у динарској противвредности по средњем курсу евра Народне Банке Србије на дан промета.

Накнада Приватном партнеру почиње да се плаћа са даном почетка извршења Главне обавезе и обрачунава се месечно.

За формирање рачуна за испоручену топлотну енергију за први месец, примењују се варијабилна цена и фиксни део накнаде који су дефинисани Уговором:

1) варијабилна цене (VCO) која важи за први месец износи ___________ евра/kWh (са ПДВ-ом);

2) фиксни део накнаде (FCO) који важи за први месец износи ___________евра/месец (са ПДВ-ом).

Код израчунавања варијабилне цене и фиксног дела накнаде за други месец, за претходни индекс горива (GO) узима се индекс који је важио за месец завршетка јавног позива. 

5.2.3. Плаћање накнаде за испоручену топлотну енергију


Члан 25.

Накнада се Приватном партнеру плаћа месечно током целог периода трајања Уговора.

Приватни партнер доставља обједињени рачун за испоручену топлотну енергију Јавном партнеру до 10-тог дана у месецу за претходни месец. 

У року од два дана од пријема рачуна јавни партнер има право приговора на рачун или елементе који га формирају. У том случају у року од два дана оба партнера морају сагласно решити приговор. У случају немогућности постизања договора, примениће се одредбе уговора које регулишу овакве ситуације.

Јавни партнер је дужан да у року до 25. у месецу плати Приватном партнеру рачун за претходни месец, уколико на рачун није уложио приговор.

6. ПРАТЕЋЕ ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА


6.1. Одржавање и контрола опреме


Члан 26.

Приватни партнер је дужан да о свом трошку, за све време трајања Уговора врши одржавање опреме, која морају бити у функционалном стању као у моменту пуштања у рад.

Члан 27.

Јавни партнер је обавезан да води рачуна о прописној уградњи и одржавању инсталација за развод топлотне енергије у Уговорним објектима (уређаји Уговорних објеката).

Било какве измене на инсталацијама за развод топлотне енергије у Уговорним објектима, могу утицати на квалитет снабдевања топлотном енергијом и морају бити одобрене од стране Приватног партнера.

Јавни партнер има право да предузима све радње и спроводи мере на Уговореним објектима, у циљу повећања енергетске ефикасности, које ће резултовати смањеном потрошњом топлотне енергије.


Члан 28.

Приватни партнер има право да у било које време изврши контролу инсталација за развод топлотне енергије Уговорних објеката и дужан је да Јавном партнеру укаже на утврђене безбедносне и функционалне недостатке истих инсталација и може да захтева њихово отклањање.

Уколико уговорне стране сагласно утврде да се ради о битним недостацима који угрожавају безбедност или се услед њих могу очекивати значајне сметње, обавеза јавног партнера је да у договореном року недостатке отклони. Уколико Јавни партнер то не учуни, Приватни партнер ће отклонити недостатке о трошку Јавног партнера.

6.2. Осигурање


Члан 29.

Јавни партнер је дужан да осигура Уговорне објекте као и складиште биомасе, али не и опрему.

Приватни партнер је дужан да осигура опрему од ризика недостатка у функционисању и немогућности производње топлотне енергије.

Приватни партнер је дужан да осигура опрему од одговорности за штету проузроковану трећим лицима.

Периоди осигурања из претходних ставова, морају покрити цео период трајања главне обавезе.

Члан 30.

Јавни партнер је дужан да обезбеди:

1) да Приватном партнеру буду доступни сви подаци и документи потребни за извршење Уговора;

2) да Приватном партнеру буду доступни сви Уговорни објекти потребни за извршење Уговора, у периоду извршења уговорних обавеза, а у вези са чиме ће, сходно члану 9. овог Уговора, закључити и уговоре о закупу са Приватним партнером, односно ДПН;

3) да сви документи и активности које је дужан да обезбеди односно обави ради прибављања грађевинске и употребне дозволе за складиште биомасе буду обезбеђени односно обављени благовремено и правилно, уз пуну и благовремену сарадњу са Приватним партнером у вези са тиме;

4) да Уговорни објекти буду правилно коришћени и одржавани у складу са начином који су заједнички утврдили Јавни партнер и Приватни партнер;

5) да се потребна подешавања и прилагођавања на опреми за снабдевање топлотном енергијом, извршена од стране Приватног партнера, неће мењати;

6) заштиту Уговорних објеката и складишта биомасе од намерног физичког оштећења;

7) подршку Приватном партнеру у погледу прибављања свих потребних дозвола и сагласности.

Члан 31.

Ако Јавни партнер са намером не испуни своју уговорну обавезу да сарађује из члана 30. Уговора, дужан је да Приватном партнеру надокнади сву штету која настане оваквим поступањем. 

Члан 32.

Јавни партнер није ограничен у погледу захтева за потраживањима по основу накнаде штете проузроковане од стране Приватног партнера или лица која поступају по његовом налогу услед неизвршења уговорних обавеза и на други начин евентуалног проузроковања штете. 

7. УГОВОРНА КАЗНА


Члан 33.

У случају да Приватни партнер не испоручује топлотну енергију у обиму и карактеристикама дефинисаним Уговором, а која је потребна за грејање Уговорних објеката, биће обрачуната уговорна казна и то:

1) за период од једног до три дана у континуитету, Приватни партнер неће имати право на сразмерни фиксни део накнаде (у односу на временски период и снагу котларнице) и биће обавезан да Јавном партнеру исплати накнаду штете коју трпи он као последицу неизвршавања обавезе;

2) у случајевима да период траје дуже од три дана у континуитету, Јавни партнер ће Приватном партнеру обрачунати и уговорну казну у висини од 100. 000,00 РСД за сваки дан кад није испоручивао топлотну енергију укључујући и прва три дана. 

8. РОКОВИ

8.1. Почетак уговорног односа


Члан 34.

Уговор заједно са свим Прилозима, који су његови саставни делови ступа на снагу потписивањем обе Уговорне стране, односно ако Уговорне стране не потпишу Уговор истог дана, Уговор ступа на снагу оног дана када га потпише уговорна страна која га је касније потписала.

Јавни партнер има обавезу да у року од седам дана од дана ступања на снагу Уговора уведе Приватног партнера у посао, када истовремено отвара Дневник припремних радова и када почињу да теку уговорени рокови.

8.2. Припремни период


Члан 35.

Припремни период у коме се врше Припремне радње почиње даном отварања Дневника припремних радова, траје до ___ дана, а најкасније до __________.године.

Начин и динамику спровођења Припремних радњи у оквиру рокова датих у претходном ставу, дефинисаће сагласно Јавни и Приватни партнер, након потписивања Уговора а пре увођења у посао Приватног партнера.


8.3. Почетак извршења Главних и Пратећих обавеза


Члан 36.

Главне обавезе и Пратеће обавезе Уговорних страна почињу да се извршавају након завршетка Припремних радњи, односно по истеку припремног периода у складу са овим Уговором.

8.4. Трајање Главних и Пратећих обавеза


Члан 37.

Период Главних обавеза (који укључује Главне обавезе и Пратеће обавезе) се извршавају у периоду од 15 година од дана када се према члану 36. овог Уговора има сматрати да су почеле да теку. 

8.5. Престанак уговорног односа


Члан 38.

Уговор престаје протеком рока извршења Главних обавеза или престаје раскидом уговора. 

9. ЗВАНИЧНЕ ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ


Члан 39.

Приватни партнер је дужан да предузме активности на прибављању свих потребних прописаних дозвола и сагласности за инсталирање опреме за снабдевање топлотном енергијом. 

Јавни партнер је дужан да благовремено сарађује у поступку прибављања свих потребних дозвола и решења којим се одобрава извођење тих радова, укључујући и прибављање грађевинске дозволе за складиште биомасе на име Јавног партнера као инвеститора, као и да благовремено обезбеди сву неопходну документацију која је у његовој надлежности, а у складу са законима, техничким и другим прописима у Републици Србији, те у случају кршења ове своје обавезе биће обавезан да Приватном партнеру накнади сву штету коју Приватни партнер, односно ДПН, као резултат таквог кршења претрпе.

10. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 40.

Приватни партнер ће, сходно Понуди бр. ___ од ______. године, као подизвођача ангажовати ____, са чијим избором се сагласио Јавни партнер.

Приватни партнер одговара за радње или пропуштања подизвођача из става 1. овог члана, као да их је сам предузео.

У току трајања Уговора Приватни партнер само из оправданих разлога, а у складу са прописима Републике Србије, може заменити постојећег подизвођача. 

Нови подизвођач из става 1. овог члана мора да испуњава услове у складу са законом и јавним позивом.

Јавни партнер ће ускратити своју сагласност за ангажовање подизвођача само ако за то постоје оправдани разлози. 

11. ПОСТУПАК ПРИЈЕМА, РИЗИК, ГАРАНЦИЈЕ

11.1. Поступак пријема Припремних радњи


Члан 41.

Јавни партнер врши комисијски пријем припремних радњи Приватног партнера након пуштања у рад опреме, а у вези са складиштем биомасе и раније.

За комисијски пријем Припремних радњи релевантна је пројектна документација и прибављене дозволе.


11.2. Ризик за случај пропасти ствари

Члан 42.

Ризик за случајну пропаст ствари прелази са Приватног партнера на Јавног партнера, од момента преласка својине на инсталираној опреми са Приватног партнера на Јавног партнера сходно члану 52. Уговора.

Ради појашњења, својина над складиштем биомасе ће од самог прибављања Употребне дозволе бити на страни Јавног партнера, и складиште биомасе ће остати својина Јавног партнера за све време трајања овог Уговора.

11.3. Гаранције и рокови


Члан 43.

Јавни партнер има право на гаранцију:

1) за извршење Уговорних обавеза у Припремном периоду, у уговореном квалитету и року;

2) за накнаду штете по основу једностраног раскида до које је дошло кривицом Приватног партнера; 

3) у случајевима неиспуњења обавеза из члана 33. овог Уговора;

4) за накнаду штете у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора опрема није у функционалном стању за примопредају.

Приватни партнер има право на гаранцију за обезбеђење плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију.

12. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА

12.1. Обезбеђење извршења обавеза Приватног партнера


Члан 44.

За обезбеђење извршења Уговорних обавеза у Припремном периоду, у уговореном квалитету и року, Приватни партнер је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности Припремних радњи, који износи_______________, у року од 30 дана након потписивања Уговора. Банкарска гаранција је са роком важења који истиче протеком месец дана од дана почетка извршења Главне обавезе.

Приватни партнер обезбеђује и доставља Јавном партнеру оригинал банкарске гаранције из става 1. овог члана, која гласи на име Јавног партнера, издату од стране првокласне банке, безусловну, неопозиву, плативу на први позив.

Јавни партнер и Приватни партнер ће најкасније до дана почетка извршења Главне обавезе закључити Уговор о заложном праву на опреми и уписати га у регистар, у мери у којој је то дозвољено и могуће у складу са законом којим се уређују заложна права на покретним стварима уписаним у регистар. Ово средство обезбеђења ће се активирати у случајевима предвиђеним чланом 43. став 1. тачке 2.,3. и 4. овог Уговора.

Уколико Приватни партнер не закључи са Јавним партнером Уговор из става 3. овог члана најкасније на дан почетка извршења главне обавезе, Јавни партнер има право да протестује гаранцију из става 1. овог члана.

У року од осам дана од извршења обавезе за чије обезбеђење је издата гаранција за обезбеђење извршење посла из става 1. овог члана, исте гаранције се враћају Приватном партнеру.

Уговор из става 3. овог члана престаје да важи када Јавни партнер стекне својину на опреми.

12.2. Обезбеђење извршења обавеза Јавног партнера


Члан 45.

За обезбеђење плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију, сагласно члановима 23., 24. и 25. Уговора, Јавни партнер је дужан да најкасније 30 дана након потписивања Уговора, достави:

1) овлашћења за задужење подрачуна буџета консолидованог рачуна трезора;

2) бланко соло менице.

Овлашћења за задужење подрачуна буџета консолидованог рачуна трезора, издаје Јавни партнер, а оверава Управа за трезор Републике Србије, за извршавање обавеза по овом Уговору. Број издатих овлашћења мора бити једнак броју обавезних плаћања Основне накнаде Приватног партнера, у току трајања Уговора.

Јавни партнер је дужан да преда Приватном партнеру бланко соло менице, прописно оверене и потписане од овлашћених лица Јавног партнера. Број издатих меница мора бити једнак броју обавезних плаћања Основне накнаде Приватног партнера, у току трајања Уговора / или броју година трајања Уговора.

Приватни партнер је обавезан да сва неупотребљена овлашћења за задужење подрачуна буџета и менице, врати Јавном партнеру након истека Уговора.

13. РАСКИД УГОВОРА


13.1. Општа одредба


Члан 46.

Ни једна уговорна страна није овлашћена да једнострано раскине Уговор пре његовог истека, осим у одређеним случајевима.


13.2. Раскид уговора


Члан 47.

Уговорне стране могу једнострано раскинути Уговор само у случајевима у којима: 

1) приватни партнер континуирано избегава да примени обавезе дефинисане или договорене Уговором; 

2) приватни партнер постане или се разумно може сматрати инсолвентним или из других разлога није способан да испуњава своје доспеле обавезе, или постане предмет претходног стечајног поступка или стечајног поступка, или буде предмет добровољне или принудне ликвидације или сличног поступка у одговарајућој јурисдикцији; 

3) јавни партнер са намером не испуни своју уговорну обавезу да сарађује, из члана 30. Уговора, или не извршава исплату накнаде Приватном партнеру из чланова 23, 24. и 25. Уговора, више од три месеца.

13.3. Обавезна форма


Члан 48.

Једнострани раскид уговора и све друге радње у вези са раскидом (упозорења, утврђивање рока продужења важења уговора и друге) морају бити учињене искључиво у писаној форми, уз отказни рок од три месеца. 

13.4. Штета по основу раскида


Члан 49.

Страна која је својим радњама узроковала раскид уговора дужна је да надокнади штету другој уговорној страни.

Висина штете износи:

· уколико до раскида дође у Припремном периоду, уговорна страна чијом је кривицом дошло до раскида, дужна је да другој страни надокнади сву проузроковану штету као и штету у висини од 10% од укупне вредности Припремних радњи;

· уколико до раскида дође у периоду извршења Главних обавеза, страна чијом кривицом је дошло до раскида дужна је да другој страни надокнади сву проузроковану штету, као и да једнократно исплати целокупан износ фиксног дела накнаде за период почев од дана раскида па све до дана до када је Уговор иначе требало да буде на снази. Уколико је Приватни партнер узроковао једнострани раскид, инсталисана опрема прелази у власништво Јавног партнера који је дужан да њену ревалоризовану вредност (на дан раскида) исплати Приватном партнеру у онолико месечних рата колико је остало до када је Уговор иначе требало да буде на снази .

14. РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТИМА И УСТУПАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА


14.1. Право располагања Уговорним објектима


Члан 50.

Јавни партнер има право да слободно располаже Уговорним објектима у целини или у делу, и према једном или више трећих лица. 

Располагање Уговорним објектима од стране Јавног партнера не може да утиче на права и обавезе Приватног партнера по Уговору, под условом да је као резултат таквог преноса Приватни партнер и даље у правној и фактичкој могућности да испуњава обавезе према овом Уговору.

У поступку располагања уговорним објектима, Јавни партнер је дужан да пренесе и обавезу заштите права Приватног партнера (Copyright, патента, и робног жига или модела) у складу са законом, као и евентуално право својине на неким стварима, те права закупа, пролаза, службености или коришћења, у мери у којој су предвиђена овим Уговором.

14.2. Уступање потраживања


Члан 51.

Приватни партнер није овлашћен да уступи своја потраживања из Уговора.

Ова забрана се не примењује на уступање потраживања Приватног партнера из Уговора - финансијским институцијама или трећим лицима, уколико ове финансијске институције или трећа лица финансирају Припремне радње Приватног партнера, сагласно важећим прописима, те у том смислу Јавни партнер даје своју изричиту сагласност на таква уступања.

15. ПРЕНОС СВОЈИНЕ


Члан 52.

Својина над опремом, које Приватни партнер инсталирао у објекат Јавног партнера у току припремног периода прелази на Јавног партнера након истека уговора, када Приватни партнер предаје Јавном партнеру у својину опрему, заједно са техничком документацијом о Опреми и документацијом о одржавању опреме.

У циљу примопредаје опреме, Јавни и Приватни партнер ће именовати комисију од по два члана, како би се и записнички констатовало стање опреме два дана пре истека уговореног периода, која у том моменту мора бити у пуном функционалном погону без скривених мана.

У случају да у моменту прегледа опреме од стране комисије из става 2. овог члана, опрема није у функционалном стању, Приватни партнер је дужан да исте недостатке отклони у року утврђеном у истом записнику, у супротном Јавни партнер има права из члана 43. Уговора.


16. ВИША СИЛА


Члан 53.

Пропуст Уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из Уговора не доводи до захтева једне Уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом Уговора, уколико је такво неиспуњење последица више силе.

Виша сила у смислу става 1. овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај који је изван моћи и воље Уговорних страна. Као случајеви више силе који ослобађају Уговорне стране од обавеза у складу са Уговором сматраће се случајеви предвиђени законским прописима. Под вишом силом се подразумева сваки догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који излазе из круга редовних догађаја и околности на које је Уговорна страна могла утицати, односно који нису проузроковани кривицом или непажњом Уговорне стране, а који су настали на дан односно након закључења Уговора, и који утичу на остварење права и обавеза које произилазе из Уговора, а чији утицај уговорне стране и поред разумне пажње нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже.

Обавезе чије је извршење спречено постојањем више силе биће одложене у дужини трајања више силе.

Уговорна страна која услед деловања више силе захтева да буде ослобођена од извршења обавеза мора другу страну да обавести у писаној форми и наведе чињенице о постојању више силе, очекиваном времену трајања више силе и доказе о постојању више силе.

По престанку деловања више силе Уговорне стране ће наставити са извршавањем одложених обавеза које ће поново постати оперативне.

Ако деловање више силе спречи Испоручиоца да изврши своје обавезе (или део својих обавеза) у периоду дужем од три месеца, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању везаном за Уговор.

17. ИЗМЕНЕ УГОВОРА


Члан 54.

Уговор се може изменити само Анексом у писаној форми у складу са законом.

Анексом је могуће предвидети и обим измене Уговора у делу прикључења нових Уговорних објеката или престанка снабдевања постојећих или њихових делова, а све у функцији реализовања пројекта ЈПП.

18. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ


Члан 55.

Јавни партнер и приватни партнер, ће у року од три дана од дана потписивања Уговора именовати Овлашћене представнике заједно са адресама за достављање, чији списак се налази у Прилогу 3 Уговора.

Изјаве Овлашћених представника Уговорних страна које се односе на Уговор постају извршне и производе дејство од дана пријема од стране друге Уговорне стране, под условом да су достављене на адресе овлашћених представника Уговорних страна наведене у Уговору, а достављање на било коју другу адресу Уговорне стране нема правно дејство. 

19. ИНФОРМИСАЊЕ О ПРОЈЕКТУ


Члан 56.

Приватни партнер је овлашћен да у складу са прописима који се односе на Јавног партнера слободно објављује Пројекат из Уговора као референтни пројекат и у ту сврху користи фотографије Уговорних објеката и/или својих услуга и радова извршених на Уговорним објектима, само и искључиво уз претходну сагласност Јавног партнера, а све у циљу заштите права Јавног партнера. 

20. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА


Члан 57.

Уговорне стране ће све спорове, несугласице или захтеве који проистекну из или у вези са Уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом или неважењем Уговора решавати мирним путем.

а) АЛТЕРНАТИВА ЗА УГОВОРЕ ИЗМЕЂУ ДОМАЋИХ ЛИЦА: Уколико Уговорне стране не успеју да реше мирним путем све спорове, несугласице или захтеви који проистекну из или у вези са Уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом или неважењем истог, исте ће решити стварно и месно надлежни Привредни суд.

б) АЛТЕРНАТИВА ЗА УГОВОРЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ИНОСТРАНОСТИ (институционална арбитража): Уколико Уговорне стране не успеју да реше мирним путем све спорове, несугласице или захтеве који проистекну из или у вези са Уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом или ништавошћу истог, исте ће решити Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије, применом сопствених правила.

Седиште арбитраже биће у Београду.

Арбитри ће применити српско материјално право.

Арбитражни поступак ће се водити на српском језику.

21. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 58.

У случају промене прописа након закључења јавног уговора који погоршавају положај приватног или јавног партнера, уговор се може изменити без ограничења, а у обиму који је неопходан да се приватни, односно јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту закључења јавног уговора.

Члан 59.

Саставни део Уговора чине Прилози са неопходним допунама, као што следи: 

Прилог 1: 
Уговорни објекти. 

Прилог 2: 
Услови за израду техничког решења, са скицом инсталиране опреме на којој се види граница разграничења опреме и инсталација Приватног и Јавног партнера, као и разграничење одговорности између Приватног и Јавног партнера за испоручену топлотну енергију

Прилог 3:
Нацрт Уговора о закупу објекта

Прилог 4: 
Нацрт Уговора о заложном праву

Члан 60.

Овај уговор састављен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по 2 (два) добија свака Уговорна страна.


  За Јавног партнера

        
   

За приватног партнера

_________________________
             

_________________________

ПРИЛОГ 1 УГОВОРА 

	УГОВОРНИ ОБЈЕКТИ
	Назив уговорног објекта
	Адреса
	Зграде у оквиру 

објекта
	Котларница из које се објекат снабдева

	1.
	 ОШ „Душан Радовић“
	Занатлијска бб Пирот
	Зграда школе
	Котларница у 
ОШ „Душан Радовић“

	
	
	
	Балон хала 
(планирана)
	

	
	
	
	Вртић „Првомајски цвет“
	

	2.
	Млекарска школа 
„Др Обрен Пејић“
	Николе Пашића 173 Пирот
	Зграда школе
	Котларница у Млекарској школи 
„Др Обрен Пејић““

	
	
	
	Балон хала
	

	3. 
	ОШ „Свети Сава“
	Саве Немањића 2 Пирот
	Зграда школе
	Котларница у 
ОШ „Свети Сава“

	4.
	ОШ „8 септембар“
	Данила Киша 21 Пирот
	Зграда школе
	Котларница у 
ОШ „8 септембар“


	ОБЈЕКАТ
	
	

	Назив
	ОШ „Душан Радовић“

	Адреса
	Занатлијска бб Пирот

	Зграде у оквиру објекта које се снабдевају енергијом из објекта
	1. Зграда ОШ „Душан Радовић“

	
	2. Балон хала ( планирана изградња)

	
	3. Зграда вртића „Првомајски цвет“

	1. Зграда ОШ „Душан Радовић“
	
	

	Спратност зграде
	P+1

	Грејана површина објекта
	2722

	Укупна грејана запремина објекта
	9524

	Специфична потрошња топлоте (kWh/m2a)
	86.9

	Специфично топлотно оптерећење (W/m2)
	131,1

	Топлотно оптерећење (kW)
	357

	2. Зграда балон хале (планирана)

(карактеристике су дате на основу постојеће балон хале у Млекарској школи)
	
	

	Спратност зграде
	P

	Грејана површина објекта
	1285

	Укупна грејана запремина објекта
	/

	Специфична потрошња топлоте (kWh/m2a)
	93.4

	Специфично топлотно оптерећење (W/m2)
	141

	Топлотно оптерећење (kW)
	181

	3. Зграда вртића „Првомајски цвет“
	
	

	Спратност зграде
	P+1

	Грејана површина објекта
	1357

	Укупна грејана запремина објекта
	4068

	Специфична потрошња топлоте (kWh/m2a)
	/

	Специфично топлотно оптерећење (W/m2)
	157

	Tоплотно оптерећење (kW)
	213


	ОБЈЕКАТ
	
	

	Назив
	ОШ „8 септембар“

	Адреса
	Данила Киша  21 Пирот

	Зграде у оквиру објекта које се снабдевају енергијом из објекта
	1.  Зграда ОШ „8 септембар“

	1. Зграда ОШ „8 септембар“
	
	

	Спратност зграде
	P+1

	Грејана површина објекта
	3845

	Укупна грејана запремина објекта
	13450

	Специфична потрошња топлоте (kWh/m2a)
	87.5

	Специфично топлотно оптерећење (W/m2)
	132

	Tоплотно оптерећење (kW)
	614


	ОБЈЕКАТ
	
	

	Назив
	Млекарска школа „Др Обрен Пејић“

	Адреса
	Николе Пашића 173Пирот

	Зграде у оквиру објекта које се снабдевају енергијом из објекта
	1. Зграда Млекарске школе

	
	2. Балон хала 

	1. Зграда Млекарске школе
	
	

	Спратност зграде
	P+1

	Грејана површина објекта
	2631

	Укупна грејана запремина објекта
	7893

	Специфична потрошња топлоте (kWh/m2a)
	78.8

	Специфично топлотно оптерећење (W/m2)
	119

	Топлотно оптерећење (kW)
	313

	2. Зграда балон хале 
	
	

	Спратност зграде
	P

	Грејана површина објекта
	1285

	Укупна грејана запремина објекта
	/

	Специфична потрошња топлоте (kWh/m2a)
	93.4

	Специфично топлотно оптерећење (W/m2)
	141

	Топлотно оптерећење (kW)
	181

	ОБЈЕКАТ
	
	

	Назив
	ОШ „Свети Сава“

	Адреса
	Саве Немањића 2 Пирот

	Зграде у оквиру објекта које се снабдевају енергијом из објекта
	1. Зграда ОШ „Свети Сава“

	1. Зграда ОШ „Свети Сава“
	
	

	Спратност зграде
	P+1

	Грејана површина објекта
	3434

	Укупна грејана запремина објекта
	10302

	Специфична потрошња топлоте (kWh/m2a)
	78.6

	Специфично топлотно оптерећење (W/m2)
	119

	Топлотно оптерећење (kW)
	407

	Котларница у ОШ „Душан Радовић“
	
	

	Енергент
	Лож уље

	Котао 1
	„Вулкан“ 1970  290 kW

	Горионик
	„Вентилатор“ Загреб

	Котао 2
	„Вулкан“ 1970  290 kW

	Горионик
	„Вентилатор“ Загреб

	Котларница у Млекарској школи „Др Обрен Пејић“
	
	

	Енергент
	Лож уље

	Котао 
	„МИП Ћуприја“ 1999  400 kW

	Котларница у ОШ „Свети Сава“
	
	

	Енергент
	Лож уље

	Котао 1
	Произвођач из Чешке 1995  500 kW

	Котао 2
	Произвођач из Чешке 1995  400 kW

	Котларница у ОШ „8 септембар“
	
	

	Енергент
	Лож уље

	Котао 1
	Шуком 2005  465 kW

	Котао 2
	Шуком 2005  465 kW


ПРИЛОГ 2 УГОВОРА

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА  

са скицом инсталиране опреме на којој се види граница разграничења опреме и инсталација Приватног и Јавног партнера, као и разграничење одговорности између Приватног и Јавног партнера за испоручену топлотну енергију

1. У В О Д

У Граду Пироту припремљени су предлози за побољшање тренутног стања у систему грејања четири школе и једног вртића у Пироту. Ово се огледа у:

1) замени фосилног горива (скупог лаког лож-уља) јефтинијим и обновљивим извором енергије,

2) замени дотрајалих котловских јединица, 

3) евентуалном измештању односно проширењу котларница које се налазе у неадекватном простору, с обзиром на нове погонске услове, нове котлове и ново гориво.

За ту намену котларнице треба у потпуности да задовоље потребе објеката, како са аспекта обезбеђења потребних количина топлотне енергије, тако и задовољења најстрожих еколошких стандарда. 

Замена горива и грејних система предвиђена је у у котларницама које се налазе у школама  ОШ „Душан Радовић“, Млекарској школи „Др Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“ и ОШ „8. Септембар“ у Пироту. 

За снабдевање поменутих објеката топлотном енергијом предвиђен је модел јавно-приватног партнерства.

У поступку израде Предлога пројекта ЈПП, урађена је Студија изводљивости за прелазак на биомасу као гориво код постојећих грејних система у неведеним објектима. 

„УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА“ проистичу из поменуте Студије и представљају техничке оквире које мора да испоштује техничко решење сваког понуђача.

2. ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

Предложено решење са два котла на биомасу приказано је на Скици 1. Топла вода из котлова одлази у акумулатор топлоте, који се слојевито пуни, док котлови раде у оптималном режиму, што је могуће дуже.

Из акумулатора топлоте вода одлази у унутрашњу инсталацију објеката. На граници између производње и потрошње топлоте, која је истовремено граница између приватног и јавног партнера (у случају јавно-приватног партнерства) налази се мерач количине испоручене топлоте („калориметар“).

Предвиђено је да се нови котлови на биомасу димензионишу према потребном топлотном оптерећењу. Они треба да раде непрестано, један или оба, вођени централном аутоматиком, у вези са акумулатором топлоте. На исправно димензионисање котлова утичу стога не само подаци о номиналном топлотном оптерећењу објеката, већ веома значајно и тражена дужина рада, тј. дужина периода грејања школа. Све ово треба усагласити са конкретно расположивим капацитетом котлова, у зависности од изабраног испоручиоца. 
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Скица 1.

У том контексту значајну улогу има акумулатор топлоте. Он омогућава да котлови највећи део времена раде у оптималном режиму, а акумулисаном топлотом акумулатор допуњава котлове у периодима повећаних потреба, нпр. узгревање.

Што се тиче границе испоруке и одговорности између приватног и јавног партнера, она се формира између новог постројења извора топлоте (приватни партнер) и постојеће грејне инсталације у објектима (јавни партнер). 

Обавеза Приватног партнера је да потребни топлотни капацитет (топлотну снагу) стави на располагање јавном партнеру у уговореним временским периодима. Овај топлотни капацитет може да се постигне произвољном комбинацијом капацитета два котла на биомасу и акумулатора топлоте. Ову комбинацију одређују понуђачи – потенцијални приватни партнери.

Јавни партнер сам регулише количину преузете топлоте, која се евидентира на мерачу утрошене количине топлоте, уграђеном уз границу испоруке.


Снабдевање опреме у власништву Приватног партнера енергентима неопходним за њен рад  вршиће се преко одвојене инсталације од инсталације уговорених обејката. На свакој инсталацији мора се предвидети посебан мерни уређај који ће евидентирати потрошњу, коју ће плаћати Приватни партнер.

2.1. Димензионисање главне опреме

2.1.1. Котлови

I  Котлови у котларници у ОШ „Душан Радовић“ треба да снабдевају:

· објекат ОШ „Душан Радовић“ који троши годишње просечно 236.600 kWh топлотне енергије; 

· објекат вртића „Првомајски цвет“ који троши годишње просечно 140.000 kWh топлотне енергије;

· објекат будуће балон хале чија је процењена годишња потрошња око 120.000 kWh топлотне енергије.


С обзиром на дијаграм трајања топлотног оптерећења током грејне сезоне, оволикој сезонској количини топлоте теоријски одговара капацитет топлотног извора од 750 kW.

Препоручени минимални потребан укупни исталисани капацитет  топлотног извора (капацитет котлова и акумулатора) је 700 kW. 



II  Котлови у котларници у  Млекарској школи »Др Обрен Пејић« треба да снабдевају:

· објекат Млекарске школе који годишње просечно троши 207.200 kWh топлотне енергије;

· објекат постојеће балон хале који годишње просечно троши 120.000 kWh топлотне енергије.

С обзиром на дијаграм трајања топлотног оптерећења током грејне сезоне, оволикој сезонској количини топлоте теоријски одговара капацитет топлотног извора од 494 kW.

Препоручени минимални потребан укупни исталисани капацитет  топлотног извора (капацитет котлова и акумулатора) је 450 kW.



III  Котлови у котларници у  ОШ „Свети Сава“ снабдевају само зграду истоимене школе.

Овај објекат годишње просечно троши 269.790 kWh топлотне енергије.

С обзиром на дијаграм трајања топлотног оптерећења током грејне сезоне, оволикој сезонској количини топлоте теоријски одговара капацитет топлотног извора од 407 kW.

Препоручени минимални потребан укупни исталисани капацитет  топлотног извора (капацитет котлова и акумулатора) је 350 kW.

IV  Котлови у котларници у  ОШ „8. Септембар“ снабдевају само зграду истоимене школе.

Овај објекат годишње просечно троши 406.445 kWh топлотне енергије у сезони.


С обзиром на дијаграм трајања топлотног оптерећења током грејне сезоне, оволикој сезонској количини топлоте теоријски одговара капацитет топлотног извора од 614 kW.


Препоручени минимални потребан укупни исталисани капацитет  топлотног извора (капацитет котлова и акумулатора) је 560 kW.


Процењена укупна годишња потрошња свих  објеката износи 1.500.000 kWh топлотне енергије.


2.1.2. Складиште за биомасу


Складиште за биомасу димензионише се за 20-тодневни рад котларнице просечним оптерећењем. Орјентациони рачунски капацитети складишта за биомасу су:

1) ОШ „Душан Радовић“    



89 m3


2) Млекарска школа „Др Обрен Пејић“ 

59 m3


3) ОШ „Свети Сава“   




48 m3

4) ОШ „8. Септембар“    




73 m3


У котларницама где постоје просторна ограничења, складиште се може димензионисати и за краћи период рада а минимално за 15-то дневни рад.


Тачан капацитет појединих складишта и диспозиционог решења треба да дају понуђачи – потенцијални приватни партнери.


2.1.3. Акумулатор топлоте

Акумулатор топлоте уграђује се у инсталацију из два разлога – ради повећања ефикасности рада котлова и ради остваривања могућности да капацитет котлова буде мањи од потребног капацитета топлотног извора. Димензионише се према разлици потребног капацитета котларнице и капацитета котлова.


Тачну запремину појединих акумулатора топлоте и диспозиционог решења треба да дају понуђачи – потенцијални приватни партнери.

3. ПОСТОЈЕЋЕ И ПРЕДЛОГ НОВОГ ДИСПОЗИЦИОНОГ РЕШЕЊА

Постојеће стање (шема и диспозиција) дата је на скицама .

Предлаже се да се због скромних смештајних могућности у постојећим котларницама усвоји решење са два котла од којих би један од котлова био мањи.


Приликом усвајања предлога диспозиције котларница потребно је водити рачуна и о потребном простору за чишћење и сервисирање котлова. 

Предвиђено је да се постојећи разделници и сабирници, као и дистрибуција воде и експанзија задрже.


Коначно диспозиционо решење котларница треба да дају понуђачи – потенцијални приватни партнери, на основу тачно димензионисане опреме.
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4.СПЕЦИФИКАЦИЈА ГЛАВНЕ ОПРЕМЕ


4.1. Котлови

Топловодни котао за сагоревање дрвне сечке и пелета, са покретном решетком, комплет са системом за транспорт, сушење, гасификацију и оксидацију (сагоревање) горива и системом за уклањање пепела из коморе за сагоревање; укључујући вентилатор ваздуха за сагоревање и мултициклонско пречишћавање димних гасова, следећих карактеристика:


1) дозвољени радни натпритисак: мин 3 bar;


2) максимална радна температура: 95 °С; 


3) максимална дозвољена температура котла (сигурносна температура): мин 110°С; 

4) минимална улазна температура у котао 65 °С; 


5) температура димних гасова за номинални капацитет до 200 °С.


Котлови треба да имају могућност аутоматског погона, што подразумева аутоматско потпаљивање, аутоматско довођење и дозирање горива, аутоматско чишћење димних цеви и аутоматско одпепељавање ложишног простора. 


Kотлови су у могућности да сагоревају дрвну сечку и дрвни пелет, и то:

1. сечка квалитетa SRPS EN ISO 17225-4:2015 (или идентични међународни стандард), (P45/P63), максималне влажности  W30;

2. пелет квалитета SRPS EN ISO 17225-2:2015 (или идентични међународни стандард).

Транспортни систем је у могућности да врши аутоматски транспорт и дозирање: 

1) дрвне сечке; 

2) дрвног пелета,  са могућношћу пребацивања са једног енергента на други.

Котлови морају бити произведени према стандарду SRPS EN303-5:2012 (или идентични међународни стандард), и имати CE ознаку.

Котлови треба да поседују:

1) регулацију сагоревања путем мерења удела кисеоника у димним гасовима (ламбда сонда или сл.);

2) заштиту од повратног пламена;

3) обједињену аутоматску регулацију рада постројења са свим својим саставним подсистемима, са корисничким интерфејсом на српском језику (унутрашњи и спољашњи сензори темпаратуре, ламбда сонда..);

4) интегрисану функцију отпрашивања или посебно постројење за отпрашивање (циклон).

Произвођач котловског система мора поседовати сервисну мрежу на територији Републике Србије, за сервисирање понуђеног аутоматизованог котловског постројења за сагоревање дрвне биомасе.

Укупно по два котла за сваку котларницу.


4.2. Складиште за биомасу

Складиште за прихват биомасе – дрвне сечке. Запремина складишта одређена је за 20-тодневну потрошњу, при просечним потребама грејаних објеката.


Информативне запремине складишта по котларницама:


1) ОШ „Душан Радовић“  



89 m3
;

2) Млекарска школа »Др Обрен Пејић« 
59 m3
;

3) ОШ „Свети Сава“   



48 m3
;

4) ОШ „8. Септембар“    



73 m3
.


4.3. Транспортни систем

Транспортни систем, за транспорт дрвне сечке максималне величине G50 од складишног силоса до котла, са заптивањем које спречава продор прашине, са могућношћу прилагођавања пречнику складишног силоса.



Комплета 4 


4.4. Акумулатор топлоте

Акумулатор топлоте, за побољшање ефикасности и еластичности рада грејног система, у облику цилиндричне изоловане посуде са прикључцима према пројекту, следећих карактеристика:

1. дозвољени радни натпритисак: мин 3 bar;


2. максимална радна температура 95 °С; 


3. запремина према пројекту понуђачa V (m3).

Комада 4



4.5. Мерач утрошене количине топлоте

Мерач утрошене количине топлоте, за утврђивање количине испоруче топлоте између приватног и јавног партнера,  следећих карактеристика:


1) NP16 bar; 


2) максималне температуре 130 °С; 

3) могућност мерења у kWh и МWh; 

4) ултразвучни принцип рада.

Мерачи морају бити физички обезбеђени (посебне кутије) и имати могућност да Јавни и Приватни партнер имају непрекидни увид у стање на њима (интернет веза, мобилни сигнал..). 

Мерачи морају имати потврду о оверавању мерила топлотне енергије.

Комада 4

ЗАКЉУЧАК

За сваки од наведених објеката, мора се урадити Идејни пројекат у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“ бр. 23/15 и 77/15) при чему се морају испоштовати сви услови, стандарди и препоруке наведени у овим Условима.

Као доказ да понуђена техничка опрема задовољава тражене карактеристике потребно је доставити званичну техничку документацију произвођача и одговарајуће важеће атасте и сертификате.

ПРИЛОГ 3 УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАКУПУ ОБЈЕКТА

Уговорне стране:

1) Град Пирот, кога заступа Градоначелник мр Владан Васић, с једне стране (у даљем тексту: ЗАКУПОДАВАЦ) и 

2) __________________________________________________________________,  место_______________________,ул.____________________________бр.___, ПИБ_______________________,МБ_________________________кога заступа  _________________________________________________________________ 


с друге стране (у даљем тексту: Закупац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Предмет уговора је закуп просторија које се налазе у уговорном објекту_______________________________, укупне површине____, које се налазе на адреси  ________________________________________________ ,без накнаде.

Уговорне стране , закључујући овај уговор утврдиле су следећа права и обавезе:

Члан 1.

Закуподавац даје а закупац прима у закуп просторије, које се налазе у уговорном објекту __________________, на кп.бр.__________ КО Пирот град, укупне површине_____m2 а које се састоје од______________________________, у свему према пројектној документацији.

Просторије се дају у закуп закупцу у виђеном стању  без накнаде и то почев од дана када су уговорне стране потписале уговор.

Члан 2.

Како би омогућио Закупцу да изврши своје обавезе из главног уговора Закуподавац даје закупцу следећа права и обавезе у односу на закупљени простор, уговорни објекат и локацију:

· да постави, рукује и одржава опрему ближе дефинисану у пројектној документацији;

· да  несметано користи прилаз до уговорног објекта искључиво у циљу испуњења

 преузетих обавеза;

· да закупљене просторије као и делове уговорног објекта који служе за коришћење;

· закупљеног простора(ходници и сл.) може користи само у сврху испуњења својих обавеза из главног уговора и без ометања коришћења уговорног објекта од стране власника односно корисника; 

· да само уз сагласност закуподавца може вршити додатне радове.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да период закупа износи колико и период трајања главног уговора почев од дана потписивања овог уговора.

Члан 4.

Закупац ће закупљене просторије користити искључиво за обављање и у сврху реализације предмета уговора. 

Закупац не може дати наведене просторије у подзакуп другом лицу.

Закупац је дужан да просторије користи са пажњом доброг домаћина.Уколико дође до оштећења закупац се обавезује да накнади штету закуподавцу без одлагања.

Члан 5.

Закупац је дужан да за време коришћења просторија сноси трошкове текућег одржавања (ел.енергије, воде, птт и сл. а који се односе на опрему и уређаје у његовом власништву).

Члан 6.

Приликом примопредаје наведених просторија сачиниће се посебан записник који  садржи податке о стању просторија и уређаја који се предају на коришћење закупцу, а који ће потписати обе уговорне стране. Записник је саставни део уговора.

По престанку закупа закупац је дужан предати закуподавцу  просторије у стању у коме их је примио, узимајући у обзир промене( адаптацију, доградњу и сл.) до којих је дошло услед редовне употребе.

Члан 7.

На све што није регулисано уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свакој уговорној страни припада по два.

     Закуподавац

        
  

                            
Закупац

_____________________
             
                     
         ________________________

ПРИЛОГ 4 УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАЛОЗИ 

Уговорне стране:

1) Град Пирот, кога заступа Градоначелник мр Владан Васић, с једне стране (у даљем тексту: заложни поверилац) и 

2) ____________________________________________________________________место_____________________,ул._______________________________бр._____, ПИБ ___________________, МБ___________________________кога заступа ___________________________________________________________________, с друге стране (у даљем тексту: залогодавац)

Уговорне стране константују следеће:

1) Да је дана ________ између заложног повериоца и залогодавца  закључен Уговор о јавно приватном партнерству о снабдевању топлотном енергијом бр._____ од_____, по коме је залогодавац дужан да спроведе замену постојећих котловских постројења на лож уље новим котловским постројењима на биомасу за производњу топлотне енергије у котларницама које се налазе у објектима Млекарске школе „Др.Обрен Пејић“, ОШ „8. септембар“, ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Душко Радовић“, и обезбеди континуирано снабдевање Уговорених објеката, топлотном енергијом произведеном из биомасе, уз примену еколошких стандарда Европске уније и начела ефикасног коришћења енергије.

2) Да је као средство обезбеђења за накнаду штете настале раскидом Уговора кривицом залогодавца, за накнаду штете за неплаћање уговорних казни као и за накнаду штете у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора опрема није у функционалном стању за примопредају, предвиђено уписивање заложног права на опреми залогодавца, а по одлуци надлежног органа.

Члан 1.

Овим уговором залогодавац, као власник, залаже покретне ствари и то опрему која је наведена у спецификацији Припремних радњи: документације, радова и опреме, и која је уписана у Дневник Припремних радњи, као средство обезбеђења за накнаду штете настале раскидом уговора кривицом залогодавца, за накнаду штете за неплаћање уговорних казни  као и за накнаду штете у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора опрема није у функционалном стању за примопредају, у корист заложног повериоца.

Члан 2.

Залогодавац је власник опреме из члана 1. овог уговора.

Процењена вредност опреме је ___________евра.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да залогодавац предмет залоге из члана 2. овог уговора: задржава у својини и државини и може га употребљавати сагласно његовој намени; може издати у закуп или пренети својину на друго лице само уз претходну писмену сагласност заложног повериоца.

Члан 4.

Залога настаје уписом у надлежни Регистар заложног права на покретним стварима и правима који води Републичка агенција за привредне регистре.

Потписивањем овог Уговора, залогодавац безусловно прихвата и изјављује да залога првог реда буде уписана у Регистар залога у корист заложног повериоца, у складу са овим Уговором.

Залогодавац се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења Уговора, изврши упис залоге првог реда по овом Уговору, о свом трошку. 

Уколико залогодавац сам не изврши упис  уговорне залоге првог реда, сагласан је да заложни поверилац изврши упис заложног право по овом уговору, о трошку залогодавца.

Члан 5.

Залогодавац се обавезује да: 

1) заложном повериоцу достави податке о власништву на опреми која је предмет залоге;

2) предмет залоге чува са пажњом доброг привредника;

3) предмет залоге одржава у исправном стању и врши потребне поправке на њему;

4) у случају продаје предмета залоге и преноса својине на друго лице, без одлагања поднесе регистрациону пријаву за промену података и ради регистрације заложног права на терет новог власника;

5) у поступку намирења потраживања заложног повериоца са истим сарађује ради намирења његовог потраживања;

6) се уздржи од радњи којим се може смањити вредност заложене опреме и да заложном повериоцу преда исправе неопходне за стицање државине на заложене ствари;

7) заложном повериоцу надокнади штету коју он претрпи услед пропуста залогодавца у заштити и остваривању његових права из вредности заложене ствари.

Члан 6.

Уколико залогодавац не испуни своје обавезе сагласно одредбама Уговора о јавно приватном партнерству о снабдевању топлотном енергијом, уговорне стране су сагласне да заложна ствар пређе у власништво заложног повериоца, односно у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора о реализацији ЈПП, опрема није у функционалном стању, накнади штету у  висини процењене вредности опреме из члана 2. овог Уговора. 

У случајевима из претходног става, заложни поверилац дужан је да:

1) препорученим писмом обавести залогодавца, и то на адресу уписану у Регистар залоге, о намери намирења из вредности предмета заложног права и

2) затражи да се у Регистар залоге упише забележба да је започео поступак намирења.

Члан 7.

Залога установљена овим уговором гаси се 30 (тридесет) дана након истека Уговора  о јавно приватном партнерству о снабдевању топлотном енергијом.

Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране и своје потписе овере пред судом.

Члан 9.

На правне односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар и прописи којима се уређују облигациони и својинскоправни односи.

Члан 10.

Уговорне стране ће све спорове решавати мирним путем, а уколико то не успеју, спорове ће решити стварно и месно надлежни Привредни суд.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих по 1 (један) за суд,  1 (један) за Регистар залоге, као правни основ за упис заложног права и по 2 (два) за сваку уговорну страна.

    заложни поверилац

        
  
               залогодавац

_________________________
            

      _________________________

___________________________________________________________________________

Конкурсна документација за ЈН у отвореном поступку: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на био масу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима млекарске школе „Др Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у Пироту, редни број ЈН  08-П2/2016
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